"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Universidad Tecnológica del Perú

Facultad de Ingeniería de Sistemas y Software

CURSO

INTEGRADOR I: SISTEMAS Y SOFTWARE

TÍTULO

ECOROUTE: SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE OPERACIONES DE REPARTO

DOCENTE

CERVANTES LIVON JUAN CARLOS

INTEGRANTES

CORONEL MÁRQUEZ ENZO ALEJANDRO

ESPINOZA CRISTÓBAL LUIS ENRIQUE

NAMUCHE HUARCAYA RENZO ALDAIR

SANTILLAN VELASQUEZ ADRIAN NICOLAS

Perú
Septiembre del 2026

ÍNDICE

1.	CAPÍTULO 1 - PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS	8

1.1.	Descripción del Problema	8

1.2.	Definición de Objetivos	9

1.2.1.	Objetivo General	9

1.2.2.	Objetivos Específicos	9

1.3.	Modelo Canvas	9

1.4.	Project Charter	11

1.5.	Work Breakdown Structure	12

1.6.	Cronograma	13

1.7.	Alcances y Limitaciones	14

1.7.1.	Alcances	14

1.7.2.	Limitaciones	15

1.7.3.	Fuera del Alcance	16

1.8.	Benchmarking	17

1.9.	Requerimientos	19

1.9.1.	Requerimientos Funcionales	19

1.9.2.	Requerimientos No Funcionales	24

2.	CAPÍTULO 2 DISEÑO	28

2.1.	Diagramas BPMN	28

P01 Confirmar pedidos	28

P02 Preparar la jornada de reparto	30

P03 Ejecutar entregas	32

P04 Resolver incidencias	35

P05 Evaluar resultados	37

P06 Habilitar recursos de reparto	39

P07 Supervisar la jornada	40

P08 Administrar accesos	42

P09 Registrar compras operativas	44

2.2.	Prototipos Wireframes	45

2.3.	Prototipos Mockups	46

P01 Confirmar pedidos  recorrido de pantallas	47

P02 Preparar la jornada de reparto  recorrido de pantallas	53

P03 Ejecutar entregas  recorrido de pantallas	60

P04 Resolver incidencias  recorrido de pantallas	67

P05 Evaluar resultados  recorrido de pantallas	71

P06 Habilitar recursos de reparto  recorrido de pantallas	96

P07 Supervisar la jornada  recorrido de pantallas	99

P08 Administrar accesos  recorrido de pantallas	99

P09 Registrar compras operativas  recorrido de pantallas	104

2.4.	Modelo de Datos	106

2.5.	Diccionario de Datos	110

hubs	110

vehicle gps history	111

order status history	111

order items	112

products	113

routes	113

orders	114

drivers	115

vehicles	116

delivery proofs	116

vehicle maintenance logs	117

fuel logs	117

purchases	118

route expenses	119

driver contracts	119

driver shifts	120

notifications	120

delivery outbox	121

order business data	121

incidents	122

route dispatch reviews	123

improvement actions	123

order attempts	124

business audit events	125

analytics goals	125

analytics goal history	126

analytics order facts	126

analytics goal facts	129

analytics goal history facts	129

analytics route facts	129

3.	CAPÍTULO 3 – DESARROLLO	131

3.1.	Casos de uso	131

Actores, alcance y trazabilidad	131

Especificación de los casos CU-01 a CU-18	133

CU-01 Autenticar y cerrar la sesión web	133

CU-02 Autenticar al conductor y restaurar su identidad	134

CU-03 Administrar roles y vínculo de una identidad	135

CU-04 Habilitar conductor y vehículo para una jornada	136

CU-05 Registrar y consultar un pedido sin ruta	137

CU-06 Confirmar las condiciones comerciales y la promesa	138

CU-07 Preparar ruta y asignar el pedido confirmado	139

CU-08 Revisar el recorrido y aprobar el plan	140

CU-09 Aceptar la hoja de ruta desde el móvil	141

CU-10 Despachar y cerrar técnicamente la jornada	141

CU-11 Registrar GPS y supervisar la ruta	142

CU-12 Confirmar una entrega mediante POD completo	143

CU-13 Conservar y sincronizar POD pendiente	144

CU-14 Registrar no entrega o devolución	145

CU-15 Resolver la incidencia conservando el intento original	146

CU-16 Consultar resultados, causas, eficiencia y metas	147

CU-17 Registrar, ejecutar y verificar una acción de mejora	148

CU-18 Registrar y mantener compras operativas	149

3.2.	Arquitectura de software	149

Organización del backend y acceso a datos	150

Clientes y estado de presentación	151

Integraciones y configuración local	151

Identidad y autorización de extremo a extremo	152

3.3.	Diagrama de componentes	152

Secuencia de persistencia y límites de consistencia	154

Contratos de cambio entre componentes	154

3.4.	Diagrama de clases	155

Correspondencia entre clases, campos y reglas	157

3.5.	Modelamiento de base de datos	157

Entidades y separación de responsabilidades	159

Migraciones y soporte local	163

Modelo de lectura, indicadores y fórmulas actuales	164

3.6.	Entorno visual de los formularios	166

Criterios de interacción implementados	167

Capturas representativas del recorrido local	168

Cobertura y guía complementaria	173

3.7.	Código fuente	173

Registro, confirmación y conservación de identidad	175

Despacho y estados terminales	176

POD, reintentos y efectos remotos	177

Incidencias y aprendizaje administrativo	178

Indicadores y calidad del dato	179

Validación técnica y procedencia de los resultados	180

3.8.	Manual de instalación	181

Requisitos y puertos	181

Instalación nueva: configuración y mapas	182

Instalación nueva: infraestructura e identidad	182

Arranque con tres espacios de trabajo y depuración	183

Crear recursos y vincular conductor en una base nueva	184

Conservar datos existentes y resolver fallos de arranque	185

4.	CAPÍTULO 4 – PRUEBAS, DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO	186

4.1.	Casos de prueba y resultados obtenidos	186

4.2.	Manual de instalación	186

4.2.1.	Requisitos de hardware	186

4.2.2.	Requisitos de software	186

4.2.3.	Requisitos de contenido	186

4.2.4.	Manual de instalación paso a paso	186

4.3.	Informes e incidencias	186

5.	CONCLUSIONES	186

6.	RECOMENDACIONES	186

7.	BIBLIOGRAFÍAS	186

# CAPÍTULO 1 - PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS

## Descripción del Problema

El presente proyecto se desarrolla para Grupo MICOTRANS S.A.C., empresa peruana de transporte de carga con sede en el distrito de Puente Piedra, provincia de Lima. La empresa presta servicios de traslado de mercadería a clientes corporativos con destinos en Lima Metropolitana y Callao, y gestiona su operación diaria mediante guías de remisión, asignación manual de rutas a sus conductores y confirmación verbal o fotográfica de las entregas.

Para caracterizar la situación actual, la empresa facilitó los registros operativos de 150 servicios de transporte realizados durante marzo de 2026. El análisis de dichos registros permitió cuantificar tres deficiencias del proceso administrativo:

| Indicador | Valor actual | Situación observada en los registros |
| --- | --- | --- |
| Integridad de los datos registrados (IID) | 60.0 % | En 60 de las 150 guías el RUC del cliente figura incompleto o truncado, lo que obliga a reprocesos administrativos y demora la facturación. |
| Cumplimiento de la hoja de ruta (CHR) | 67.3 % | Solo 101 de los 150 servicios se concretaron. Los 49 restantes se reparten entre incidencias (18), pendientes (14), servicios no llegados (7), rechazos (5) y retrasos (5). |
| Disponibilidad de evidencias digitales (TDE) | 51.3 % | Únicamente 77 entregas cuentan con respaldo digital, remitido por fotografías de WhatsApp. Otras 38 se sustentan en cargo físico y 35 carecen de todo respaldo. |

Estas deficiencias tienen consecuencias directas sobre el negocio. La información incompleta retrasa la emisión de comprobantes y genera observaciones de los clientes; la falta de seguimiento durante la jornada impide anticipar los incumplimientos y reaccionar a tiempo; y la ausencia de un respaldo ordenado deja a la empresa sin sustento cuando un cliente desconoce haber recibido la mercadería. A ello se suma que la gerencia no dispone de indicadores consolidados que le permitan identificar en qué punto del proceso se concentran las pérdidas.

Adicionalmente, la planificación de las rutas se realiza según la experiencia del personal de operaciones, sin un criterio de optimización que considere la ubicación de los destinos, lo que se traduce en recorridos más largos y mayor consumo de combustible del necesario.

El presente proyecto propone atender esta problemática mediante el desarrollo de EcoRoute, una plataforma compuesta por un panel web administrativo y una aplicación móvil para conductores, que digitalice el registro de los servicios, optimice la asignación de rutas, capture la evidencia de cada entrega y consolide los indicadores de gestión de la empresa.

## Definición de Objetivos

### Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica integral para la gestión de rutas de reparto (EcoRoute) en Grupo MICOTRANS S.A.C., que optimice la planificación de los recorridos, permita el seguimiento de la flota en tiempo real, garantice la trazabilidad de cada entrega mediante evidencia digital y consolide los indicadores de gestión que sustenten la mejora del proceso administrativo.

### Objetivos Específicos

- Autenticación por roles (Keycloak) y CRUD de conductores, vehículos y compras.

- Registro de pedidos (individual y CSV con geocodificación) y planificación de rutas con validación de disponibilidad.

- Optimización de rutas con OSRM y app móvil para conductores (visualización, actualización de estados e historial).

- Evidencia de entrega: foto, firma, nombre/DNI, GPS, almacenamiento en la nube y comprobante PDF.

- Implementar el seguimiento GPS en tiempo real de la flota y un sistema de notificaciones de los eventos de entrega.

- Desarrollar un módulo de inteligencia de negocios que consolide los indicadores clave de la operación —pedidos por estado, cumplimiento de los plazos de entrega, productividad por conductor y distribución geográfica de la demanda—, con filtros por conductor y período y exportación de reportes, a fin de sustentar la toma de decisiones y la mejora continua del proceso de reparto.

## Modelo Canvas

Se empleó el modelo Lean Canvas por tratarse de una propuesta en fase de desarrollo, en la que resulta más útil explicitar el problema y la solución que describir una operación comercial ya establecida.

| Problema | • El 40 % de las guías se registra con el RUC del cliente incompleto, lo que obliga a reprocesos y demora la facturación. • Uno de cada tres servicios no se concreta y la empresa se entera al cierre del día. • Solo la mitad de las entregas cuenta con respaldo digital; el resto se sustenta en papel o carece de evidencia. • La gerencia no dispone de indicadores para decidir dónde corregir la operación. |
| --- | --- |
| Segmento de clientes | • Grupo MICOTRANS S.A.C., empresa de transporte de carga de Puente Piedra (cliente piloto del proyecto). • Empresas peruanas de transporte y distribución con flotas de tres a veinte vehículos. • Usuarios directos: personal administrativo y de operaciones, y conductores. |
| Propuesta de valor única | Una plataforma de última milla que planifica los recorridos sobre la red vial real, permite seguir a la flota durante la jornada y respalda cada entrega con evidencia verificable —fotografía, firma, documento del receptor, ubicación y hora—, adaptada a la operación peruana y sin costo variable por cálculo de ruta. |
| Solución | • Panel web de despacho: pedidos, rutas, seguimiento e indicadores. • Aplicación móvil del conductor con el recorrido del día en orden óptimo. • Motor de optimización propio sobre cartografía abierta. • Evidencia de entrega y comprobante descargable en PDF. • Operación sin conexión y avisos al cliente final (evolución prevista). |
| Ventaja competitiva | • Motor de ruteo alojado en la propia infraestructura: sin tarifa por consulta ni dependencia de un proveedor externo. • El documento de identidad del receptor forma parte del comprobante de entrega, a diferencia de las plataformas extranjeras. • Soporte local en español y cercanía con el cliente. |
| Métricas clave | • Porcentaje de entregas dentro de la ventana comprometida. • Kilómetros recorridos por entrega. • Proporción de entregas con evidencia completa. • Reclamos resueltos con la evidencia registrada. • Rutas planificadas con el motor de optimización. |
| Canales | • Venta directa a transportistas y distribuidoras. • Demostración del sistema con datos de la operación del propio prospecto. • Alianzas con gremios y asociaciones de transporte. • Sitio web del producto. |
| Estructura de costos | • Infraestructura de servidor, base de datos y motor de ruteo. • Desarrollo y mantenimiento del software. • Almacenamiento de las evidencias fotográficas. • Soporte, capacitación y atención comercial. |
| Fuentes de ingreso | • Suscripción mensual por vehículo activo. • Implementación inicial y carga de datos maestros. • Servicios de integración con los sistemas del cliente. |

## Project Charter

El acta de constitución resume el encargo del proyecto, sus límites y los criterios con los que se evaluará su cumplimiento.

| Project Charter |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | EcoRoute: sistema integral para la gestión de operaciones de reparto de última milla |  |  | Jefe de Proyecto | Santillán Velásquez, Adrián Nicolás |
| Inicio | 17/8/2026 | Fin | 15/11/2026 | Patrocinador | Universidad Tecnológica del Perú |
| Necesidad del Negocio |  |  |  |  |  |
| Las pequeñas y medianas empresas de reparto planifican sus rutas de forma manual, pierden visibilidad del vehículo durante la jornada y no cuentan con un respaldo ordenado de sus entregas ante un reclamo del cliente final. El proyecto propone una plataforma de gestión de última milla adaptada a la operación peruana, que optimice la planificación del recorrido, permita seguir a la flota en tiempo real, respalde cada entrega con evidencia verificable y entregue indicadores para sustentar la toma de decisiones. |  |  |  |  |  |
| Alcance |  |  | Entregables |  |  |
| Incluye: panel web de despacho, aplicación móvil para el conductor y servicios de backend con autenticación por roles, gestión de conductores, vehículos y pedidos, planificación y despacho de rutas, optimización del recorrido sobre la red vial, evidencia de entrega, seguimiento por GPS, notificaciones y módulo de inteligencia de negocios. Excluye: facturación electrónica, gestión de inventarios, integración con sistemas ERP o CRM, operación de varias empresas sobre una misma instancia y mensajería interna entre despachador y conductor. |  |  | 1. Documento de análisis con requerimientos funcionales y no funcionales. 2. Diseño de la solución: modelo de datos, arquitectura y prototipos de interfaz. 3. Panel web de despacho con módulo de indicadores. 4. Aplicación móvil del conductor con captura de evidencia. 5. Servicios de backend y base de datos. 6. Informe de pruebas y manuales de instalación y uso. |  |  |
| Riesgos y problemas |  |  | Suposiciones y dependencias |  |  |
| • Indisponibilidad del motor de ruteo o del servicio de geocodificación. • Cobertura de red intermitente durante el reparto en campo. • Precisión insuficiente del GPS del dispositivo móvil. • Retrasos por la carga académica simultánea del equipo. • Crecimiento del almacenamiento por las evidencias fotográficas. |  |  | • La empresa dispone de conectividad a Internet en sus instalaciones. • Los conductores cuentan con un teléfono Android con cámara y GPS. • La empresa proporciona sus datos maestros de conductores, vehículos y pedidos. • Se emplean herramientas de código abierto, sin costo de licencia. • La cobertura cartográfica se limita al territorio peruano. |  |  |
| Costos |  |  |  |  |  |
| Infraestructura: servidor de aplicaciones, base de datos, motor de ruteo y almacenamiento de las evidencias fotográficas. Desarrollo: horas del equipo en análisis, construcción, pruebas y documentación. Operación: soporte, capacitación al personal del cliente y mantenimiento correctivo. El proyecto se apoya en componentes de código abierto, por lo que no contempla costos de licenciamiento de software. |  |  |  |  |  |
| Cronograma |  |  |  |  |  |
| Fases y paquetes de trabajo |  |  | Responsable | F. Prog. | F. Real |
| 1. Gestión del proyecto |  |  | Santillán Velásquez | 17/8/2026 |  |
| 2. Análisis y diseño |  |  | Coronel Márquez | 5/9/2026 |  |
| 3. Servicios de backend |  |  | Santillán Velásquez | 3/10/2026 |  |
| 4. Aplicaciones de usuario |  |  | Espinoza Cristóbal / Namuche Huarcaya | 24/10/2026 |  |
| 5. Pruebas, despliegue y cierre |  |  | Namuche Huarcaya | 8/11/2026 |  |
| 6. Entrega del informe final |  |  | Equipo completo | 15/11/2026 |  |
| Equipo |  |  | Comité de Aprobación |  |  |
| Jefe de Proyecto | Santillán Velásquez, Adrián Nicolás |  | Patrocinador | Cervantes Livon, Juan Carlos |  |
| Analista / Desarrollador | Coronel Márquez, Enzo Alejandro Espinoza Cristóbal, Luis Enrique |  | Docente del curso | Cervantes Livon, Juan Carlos |  |
| Analista / Desarrollador | Namuche Huarcaya, Renzo Aldair |  | Representante del cliente | Jefe de logística de la empresa piloto |  |

## Work Breakdown Structure

La estructura de descomposición del trabajo organiza el proyecto en cinco entregables de primer nivel, cada uno desagregado en los productos que deben completarse para darlo por terminado.

| Código | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestión del proyecto |  |
| 1.1 | Acta de constitución del proyecto | Documento con objetivos, alcance, hitos y riesgos |
| 1.2 | Plan de trabajo y cronograma | Distribución de actividades y responsables |
| 1.3 | Seguimiento y control | Registro de avance y control de cambios |
| 1.4 | Informe final del proyecto | Documento integrador con resultados y conclusiones |
| 2 | Análisis y diseño |  |
| 2.1 | Levantamiento de requerimientos | Requerimientos funcionales y no funcionales |
| 2.2 | Estudio comparativo del mercado | Benchmarking con plataformas de referencia |
| 2.3 | Modelo de datos | Diagrama entidad-relación y diccionario de datos |
| 2.4 | Arquitectura de la solución | Diagrama de componentes y decisiones técnicas |
| 2.5 | Prototipos de interfaz | Wireframes y mockups del panel y de la aplicación |
| 3 | Servicios de backend |  |
| 3.1 | Entorno y base de datos | Contenedores, esquema y migraciones versionadas |
| 3.2 | Seguridad e identidad | Autenticación por roles y control de acceso |
| 3.3 | Gestión de datos maestros | Conductores, vehículos y compras |
| 3.4 | Gestión de pedidos | Registro individual, carga masiva y geocodificación |
| 3.5 | Planificación y despacho de rutas | Creación, validación y cambio de estado |
| 3.6 | Optimización del recorrido | Orden de paradas, distancia y trazado por calles |
| 3.7 | Prueba de entrega | Evidencia, almacenamiento y comprobante en PDF |
| 3.8 | Seguimiento GPS y notificaciones | Posición en tiempo real y avisos de entrega |
| 3.9 | Servicios de analítica | Indicadores y reportes exportables |
| 4 | Aplicaciones de usuario |  |
| 4.1 | Panel web de despacho | Pedidos, rutas, mapa de seguimiento y maestros |
| 4.2 | Módulo de inteligencia de negocios | Cuadro de mando, filtros y exportación |
| 4.3 | Aplicación móvil del conductor | Ruta del día, mapa y actualización de estados |
| 4.4 | Captura de evidencia en la aplicación | Fotografía, firma y datos del receptor |
| 5 | Pruebas, despliegue y cierre |  |
| 5.1 | Pruebas unitarias y de integración | Casos automatizados sobre la lógica de negocio |
| 5.2 | Pruebas funcionales del flujo completo | Recorrido de extremo a extremo del proceso |
| 5.3 | Despliegue del sistema | Puesta en marcha del entorno y datos iniciales |
| 5.4 | Manuales de instalación y de usuario | Documentación técnica y operativa |
| 5.5 | Capacitación y cierre | Inducción al personal y entrega formal |

## Cronograma

## Alcances y Limitaciones

### Alcances

- Panel web administrativo:

- Autenticación mediante Keycloak con roles (ADMIN, DISPATCHER, DRIVER).

- Gestión de conductores (CRUD con validaciones de licencia, teléfono, correo).

- Gestión de vehículos (CRUD con validación de placa y capacidad).

- Gestión de pedidos (registro individual, importación CSV, geocodificación automática, asignación a rutas, actualización de estados, filtrado y búsqueda).

- Planificación de rutas (creación con conductor/vehículo, validación de disponibilidad, inicio de despacho, finalización automática, eliminación).

- Mapa de seguimiento en tiempo real (visualización de posición del vehículo y avance de paradas).

- Sistema de notificaciones (consulta de no leídas, marcado como leídas).

- Dashboard con indicadores (pedidos por estado, entregas a tiempo vs retrasadas, entregas por conductor, distribución por distrito, estado de la flota).

- Reportes (resumen de pedidos, rendimiento por conductor, eficiencia por distrito) con filtros y exportación CSV.

- Gestión de compras (CRUD).

- Visualización de evidencias (fotos, firmas) y generación de comprobante PDF.

- Aplicación móvil para conductores:

- Autenticación con credenciales (usuario/contraseña) y almacenamiento seguro de sesión.

- Visualización de rutas asignadas para el día (lista y mapa con trazado y paradas numeradas).

- Indicadores de distancia y tiempo estimado restante.

- Lista de entregas pendientes en orden de visita.

- Detalle de pedido con posibilidad de actualizar estado (IN_TRANSIT, DELIVERED, FAILED).

- Captura de fotografía y firma del receptor, registro de nombre y DNI, geolocalización automática al momento de la entrega.

- Envío periódico de ubicación, velocidad y rumbo.

- Historial de entregas finalizadas.

- Perfil del conductor (datos personales, licencia).

- Cambio entre tema claro y oscuro.

- Backend:

- API RESTful con Spring Boot.

- Integración con Keycloak para autenticación y autorización.

- Integración con OSRM para optimización de rutas y cálculo de distancias/duración sobre red vial.

- Geocodificación mediante Nominatim (OpenStreetMap).

- Almacenamiento de evidencias en S3/LocalStack.

- Comunicación en tiempo real vía WebSocket para seguimiento GPS.

- Cola de mensajes (SQS) para notificaciones asíncronas.

- Persistencia en base de datos PostgreSQL con migraciones controladas.

### Limitaciones

- Dependencia de servicios externos: El sistema requiere conectividad a Internet para consumir Keycloak, OSRM, Nominatim y S3. La funcionalidad de geocodificación y optimización de rutas no estará disponible sin conexión; se implementa un fallback básico (cálculo en línea recta) para la optimización, pero la geocodificación requerirá corrección manual.

- Precisión de la geolocalización: Depende del GPS del dispositivo móvil; puede verse afectada por condiciones ambientales (interiores, túneles, zonas con baja cobertura).

- Capacidad de almacenamiento: Las fotos y firmas pueden ocupar espacio significativo; se establecerán políticas de retención y compresión de imágenes.

- Rendimiento en rutas masivas: El motor OSRM y la base de datos deben escalar adecuadamente; se estima un máximo de 500 pedidos por día para la versión inicial.

- Personalización de la interfaz: El diseño está orientado a dispositivos móviles y pantallas de escritorio estándar; no se contemplan adaptaciones para tablets o dispositivos con resoluciones atípicas.

- Idioma: El sistema estará disponible en español; no se incluye internacionalización en esta versión.

- Integración con sistemas externos: No se contempla conectividad con ERPs, CRMs u otros sistemas de terceros; las importaciones se limitan a archivos CSV con formato predefinido.

- Seguridad: La autenticación se delega en Keycloak, pero la configuración de seguridad (cifrado, HTTPS, etc.) debe ser gestionada por el equipo de infraestructura; se asume un entorno con políticas de seguridad estándar.

### Fuera del Alcance

- Desarrollo de aplicaciones nativas separadas para iOS y Android (se utiliza Flutter para ambas).

- Soporte para múltiples empresas (tenencia) en la misma instancia; la plataforma está diseñada para una sola organización.

- Módulo de facturación o integración con sistemas contables.

- Gestión de inventario de productos en almacenes (solo se gestionan pedidos con destino).

- Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para documentos.

- Sistema de chat o comunicación interna entre dispatchers y conductores.

- Generación de informes en formatos distintos a CSV y PDF.

- Actualización automática de mapas offline; se usa OpenStreetMap online.

- Integración con dispositivos IoT (sensores de temperatura, etc.) en vehículos.

## Benchmarking

Con el fin de posicionar EcoRoute frente a la oferta existente y detectar oportunidades de mejora, se realizó un estudio comparativo con cinco plataformas de gestión de última milla reconocidas en el mercado. La selección combina líderes regionales con presencia en Perú y referentes internacionales orientados a pequeñas y medianas empresas, de modo que la comparación resulte pertinente para el segmento objetivo del proyecto.

#### Soluciones comparadas

| Solución | Origen | Segmento objetivo | Modelo comercial |
| --- | --- | --- | --- |
| DispatchTrack / Beetrack | Chile – EE. UU. | Corporativo y gran distribución | Licencia empresarial bajo cotización |
| SimpliRoute | Chile | Mediana empresa y retail | Suscripción mensual por vehículo |
| Drivin | Chile | Transporte y distribución | Suscripción modular escalable |
| Routific | Canadá | Pequeña empresa | Gratuito hasta 100 pedidos; luego suscripción mensual |
| Onfleet | Estados Unidos | Operaciones de alto volumen | Suscripción por volumen de tareas |
| EcoRoute (propuesta) | Perú | Pequeña y mediana empresa logística | Desarrollo propio sobre componentes de código abierto |

#### Criterios de comparación

Los criterios se agruparon en cuatro dimensiones: capacidad de planificación y optimización, ejecución en campo y trazabilidad de la entrega, inteligencia de negocios para la toma de decisiones, y condiciones de adopción (costo, integración y adecuación al contexto peruano). La información de las plataformas comerciales procede de sus sitios oficiales y de comparativas públicas especializadas consultadas en agosto de 2026.

| Criterio | EcoRoute | SimpliRoute | Drivin | Routific | Onfleet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimización automática del orden de paradas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cálculo sobre red vial real (no línea recta) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Motor de ruteo propio sin costo por consulta | Sí | No | No | No | No |
| Aplicación móvil para el conductor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Evidencia de entrega con foto y firma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Documento de identidad del receptor | Nativo | Campo config. | Campo config. | Campo config. | Campo config. |
| Comprobante de entrega en PDF | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguimiento GPS en tiempo real | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Panel de indicadores para decisiones | Sí | Sí | Sí | Básico | Sí |
| Reportes exportables | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aviso automático al cliente final | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Operación sin conexión a Internet | No | Sí | Sí | Parcial | Sí |
| Reprogramación de entregas fallidas | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Carga masiva de pedidos | Sí (CSV) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interfaz de programación para integrarse | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Operación multiempresa en una instancia | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Costo recurrente por vehículo o pedido | No | Sí | Sí | Sí | Sí |

#### Análisis de resultados

El estudio muestra que EcoRoute alcanza paridad funcional con las plataformas comerciales en el núcleo de la operación: planificación de rutas con optimización sobre red vial real, aplicación móvil para el conductor, trazabilidad por GPS, evidencia de entrega y panel de indicadores. Es decir, un cliente podría ejecutar su operación diaria completa con la solución propuesta.

Se identificaron dos ventajas diferenciales. La primera es económica y arquitectónica: al incorporar un motor de ruteo propio, alojado en la misma infraestructura del sistema y alimentado con cartografía abierta, EcoRoute elimina el costo por consulta y la dependencia de un proveedor externo, mientras que las cinco soluciones comparadas cobran una suscripción recurrente por vehículo o por pedido. La segunda es de adecuación al contexto local: el registro del documento nacional de identidad del receptor forma parte del modelo de datos y del comprobante de entrega, mientras que en las plataformas extranjeras debe habilitarse como campo configurable, lo cual es relevante ante controversias por entregas en el mercado peruano.

Asimismo, se detectaron cuatro brechas frente a los referentes del mercado, que constituyen la hoja de ruta de mejora del producto:

Aviso automático al cliente final sobre el estado de su pedido, funcionalidad presente en las cinco soluciones comparadas y que incide directamente en la percepción de servicio.

Operación sin conexión a Internet, indispensable en zonas con cobertura intermitente y presente en la mayoría de los competidores.

Gestión de excepciones, entendida como el registro de motivos de no entrega y la reprogramación de los pedidos fallidos.

Operación multiempresa sobre una sola instancia, requisito para ofrecer el sistema como servicio a varios clientes simultáneamente.

En síntesis, la comparación confirma la viabilidad de la propuesta en su alcance actual y delimita con precisión las siguientes iteraciones del producto.

## Requerimientos

### Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales se organizaron en trece módulos que agrupan las capacidades que debe ofrecer la plataforma a cada tipo de usuario de Grupo MICOTRANS S.A.C. Su definición partió del análisis del proceso administrativo descrito en el planteamiento del problema y se precisó durante el desarrollo de los componentes del sistema. En total se identificaron 81 requerimientos funcionales.

| N.º | Módulo funcional | Requerimientos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seguridad y control de acceso | 8 |
| 2 | Gestión de conductores | 4 |
| 3 | Gestión de vehículos | 4 |
| 4 | Gestión de pedidos | 9 |
| 5 | Planificación y despacho de rutas | 7 |
| 6 | Optimización del recorrido | 5 |
| 7 | Ejecución de entregas en campo | 10 |
| 8 | Prueba de entrega (POD) | 8 |
| 9 | Seguimiento GPS | 4 |
| 10 | Notificaciones | 3 |
| 11 | Analítica y reportes | 8 |
| 12 | Compras y adquisiciones | 4 |
| 13 | Inteligencia de negocios avanzada | 7 |
|  | Total | 81 |

#### Módulo 1: Seguridad y control de acceso

| Código | Requerimiento funcional | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticar a los usuarios del panel web contra el proveedor de identidad | ADM / DIS |
| RF-02 | Autenticar al conductor en la aplicación móvil con usuario y contraseña | CON |
| RF-03 | Renovar automáticamente la sesión del panel web antes de que expire el token | SIS |
| RF-04 | Mantener la sesión del conductor almacenada de forma segura en el dispositivo | CON |
| RF-05 | Cerrar la sesión del usuario en la aplicación y en el proveedor de identidad | ADM / DIS / CON |
| RF-06 | Restringir el acceso a cada módulo según el rol asignado al usuario | SIS |
| RF-07 | Asignar roles del sistema a los usuarios registrados | ADM |
| RF-08 | Limitar la cantidad de peticiones que un cliente puede hacer por minuto | SIS |

#### Módulo 2: Gestión de conductores

| Código | Requerimiento funcional | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-09 | Registrar conductores validando el formato de licencia, teléfono y correo | ADM |
| RF-10 | Consultar el listado de conductores registrados de forma paginada | ADM |
| RF-11 | Modificar los datos de un conductor registrado | ADM |
| RF-12 | Eliminar un conductor del sistema | ADM |

#### Módulo 3: Gestión de vehículos

| Código | Requerimiento funcional | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-13 | Registrar vehículos con placa, marca, modelo y capacidad de carga | ADM |
| RF-14 | Consultar el listado de vehículos de la flota de forma paginada | ADM |
| RF-15 | Modificar los datos de un vehículo registrado | ADM |
| RF-16 | Eliminar un vehículo de la flota | ADM |

#### Módulo 4: Gestión de pedidos

| Código | Requerimiento funcional | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-17 | Registrar pedidos validando tracking, cliente, teléfono, correo y dirección | DIS |
| RF-18 | Obtener automáticamente las coordenadas de la dirección de entrega | SIS |
| RF-19 | Asignar el pedido a una ruta en el momento de su registro | DIS |
| RF-20 | Importar pedidos de forma masiva desde un archivo CSV con vista previa | DIS |
| RF-21 | Consultar los pedidos filtrando por estado y buscando por número de tracking | DIS |
| RF-22 | Consultar el detalle de un pedido registrado | ADM / DIS |
| RF-23 | Actualizar el estado de un pedido a lo largo de su ciclo de vida | DIS / CON |
| RF-24 | Eliminar un pedido del sistema | DIS |
| RF-25 | Consultar la evidencia fotográfica asociada a un pedido entregado | ADM / DIS |

#### Módulo 5: Planificación y despacho de rutas

| Código | Requerimiento funcional | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-26 | Crear una ruta asignando conductor, vehículo, fecha y hora estimada de inicio | DIS |
| RF-27 | Impedir que un conductor o vehículo tenga más de una ruta activa en la misma fecha | SIS |
| RF-28 | Consultar las rutas filtrando por fecha y por estado | DIS |
| RF-29 | Iniciar el despacho de una ruta planificada | DIS |
| RF-30 | Cambiar en cascada los pedidos de la ruta a en tránsito al iniciar el despacho | SIS |
| RF-31 | Completar automáticamente la ruta cuando todos sus pedidos alcanzan un estado final | SIS |
| RF-32 | Eliminar una ruta del sistema | DIS |

#### Módulo 6: Optimización del recorrido

| Código | Requerimiento funcional | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-33 | Calcular el orden óptimo de visita de las paradas sobre la red vial real | SIS |
| RF-34 | Calcular y almacenar la distancia total, la duración estimada y el trazado del recorrido | SIS |
| RF-35 | Registrar en cada pedido su número de parada dentro del recorrido | SIS |
| RF-36 | Recalcular el camino pendiente desde la posición actual del conductor | SIS |
| RF-37 | Continuar operando con un cálculo aproximado si el motor de ruteo no responde | SIS |

#### Módulo 7: Ejecución de entregas en campo

| Código | Requerimiento funcional | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-38 | Consultar únicamente las rutas asignadas al conductor para la fecha actual | CON |
| RF-39 | Visualizar en el mapa el trazado del recorrido y las paradas numeradas en orden de visita | CON |
| RF-40 | Mostrar la distancia y el tiempo estimado del recorrido pendiente | CON |
| RF-41 | Consultar la lista de entregas pendientes ordenada por secuencia de visita | CON |
| RF-42 | Consultar el detalle de un pedido asignado desde la aplicación móvil | CON |
| RF-43 | Registrar desde la aplicación el cambio de estado de un pedido | CON |
| RF-44 | Bloquear la edición de los pedidos que ya alcanzaron un estado final | SIS |
| RF-45 | Consultar el historial de entregas finalizadas del conductor | CON |
| RF-46 | Consultar el perfil del conductor con sus datos y su licencia | CON |
| RF-47 | Alternar entre tema claro y tema oscuro en la aplicación móvil | CON |

#### Módulo 8: Prueba de entrega (POD)

| Código | Requerimiento funcional | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-48 | Capturar una fotografía de la entrega con la cámara del dispositivo | CON |
| RF-49 | Exigir la fotografía de evidencia para poder marcar el pedido como entregado | SIS |
| RF-50 | Capturar la firma del receptor en la pantalla del dispositivo | CON |
| RF-51 | Registrar el nombre y el documento de identidad de quien recibe | CON |
| RF-52 | Registrar la ubicación y el momento exacto en que se verifica la entrega | SIS |
| RF-53 | Almacenar la fotografía y la firma en el servicio de almacenamiento de objetos | SIS |
| RF-54 | Marcar el pedido como entregado al registrar su evidencia | SIS |
| RF-55 | Generar y descargar el comprobante de entrega en formato PDF | ADM / DIS |

#### Módulo 9: Seguimiento GPS

| Código | Requerimiento funcional | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-56 | Enviar periódicamente la ubicación del vehículo desde la aplicación del conductor | SIS |
| RF-57 | Almacenar el historial de posiciones registradas por cada vehículo | SIS |
| RF-58 | Transmitir la ubicación del vehículo en tiempo real al panel de seguimiento | SIS |
| RF-59 | Visualizar en el mapa del panel la posición del vehículo y el avance de la ruta | DIS |

#### Módulo 10: Notificaciones

| Código | Requerimiento funcional | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-60 | Emitir una notificación cuando se registra una entrega | SIS |
| RF-61 | Consultar las notificaciones no leídas y su cantidad | ADM / DIS |
| RF-62 | Marcar una notificación como leída | ADM / DIS |

#### Módulo 11: Analítica y reportes

| Código | Requerimiento funcional | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-63 | Visualizar el conteo de pedidos por estado en el cuadro de mando | ADM |
| RF-64 | Comparar las entregas realizadas a tiempo frente a las retrasadas | ADM |
| RF-65 | Visualizar la cantidad de entregas realizadas por cada conductor | ADM |
| RF-66 | Visualizar la distribución de pedidos por distrito | ADM |
| RF-67 | Consultar el estado de la flota con conductores y vehículos disponibles | ADM |
| RF-68 | Filtrar los indicadores por conductor y por rango de fechas | ADM |
| RF-69 | Consultar el resumen de pedidos, el rendimiento por conductor y la eficiencia por distrito | ADM |
| RF-70 | Exportar los reportes consultados a un archivo CSV | ADM |

#### Módulo 12: Compras y adquisiciones

| Código | Requerimiento funcional | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-71 | Registrar las compras y adquisiciones de la operación | ADM |
| RF-72 | Consultar el listado de compras registradas de forma paginada | ADM |
| RF-73 | Modificar una compra registrada | ADM |
| RF-74 | Eliminar una compra registrada | ADM |

#### Módulo 13: Inteligencia de negocios avanzada

| Código | Requerimiento funcional | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-75 | Calcular los indicadores IID, CHR y TDE para un rango de fechas | ADM |
| RF-76 | Mostrar la evolución de los indicadores a lo largo del tiempo | ADM |
| RF-77 | Configurar la meta de cada indicador y contrastar el resultado | ADM |
| RF-78 | Registrar el motivo por el que un pedido no se entregó | CON |
| RF-79 | Consultar la distribución de los motivos de no entrega | ADM |
| RF-80 | Calcular los kilómetros por entrega y el tiempo promedio por parada | ADM |
| RF-81 | Publicar vistas de solo lectura para su consumo desde Power BI | ADM |

Nota: ADM = Administrador, DIS = Dispatcher, CON = Conductor, SIS = ejecución automática del sistema sin intervención del usuario.

### Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales se clasificaron según la norma ISO/IEC 25010, que define las características de calidad del producto software. Cada uno se expresa junto a una métrica o criterio de aceptación que permita comprobar su cumplimiento durante las pruebas. Se identificaron 54 requerimientos no funcionales distribuidos en siete características de calidad.

| N.º | Característica de calidad (ISO/IEC 25010) | Requerimientos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eficiencia de desempeño | 9 |
| 2 | Compatibilidad e interoperabilidad | 7 |
| 3 | Usabilidad | 8 |
| 4 | Fiabilidad | 7 |
| 5 | Seguridad | 10 |
| 6 | Mantenibilidad | 8 |
| 7 | Portabilidad | 5 |
|  | Total | 54 |

#### Eficiencia de desempeño

| Código | Requerimiento no funcional | Métrica o criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Responder las consultas operativas en menos de 50 ms | p95 ≤ 50 ms. Medido: /orders 11 ms · /routes 5 ms · /dashboard 5 ms · /reports 8 ms |
| RNF-02 | Calcular el recorrido optimizado en menos de 200 ms | p95 ≤ 200 ms. Medido: 25 ms para una ruta de 3 paradas |
| RNF-03 | Emitir el token de acceso en menos de 500 ms | ≤ 500 ms. Medido: 48 ms |
| RNF-04 | Admitir evidencias fotográficas de hasta 10 MB | Tamaño máximo de petición en memoria: 10 MB |
| RNF-05 | Limitar la frecuencia de peticiones por cliente | 120 peticiones por minuto y por cliente |
| RNF-06 | Acotar la espera al motor de ruteo | Tiempo de espera: 5 segundos |
| RNF-07 | Acotar la espera de la aplicación móvil | Conexión y recepción: 10 segundos |
| RNF-08 | Indexar las columnas de consulta frecuente | 4 índices: idx_orders_route, idx_gps_history_vehicle, idx_order_items_order, idx_incidents_route |
| RNF-09 | Permitir el escalado horizontal del backend | Backend sin sesión en memoria; el token porta la identidad y los roles |

#### Compatibilidad e interoperabilidad

| Código | Requerimiento no funcional | Métrica o criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RNF-10 | Exponer la API documentada en formato abierto | Swagger UI disponible (HTTP 200) en /swagger-ui.html |
| RNF-11 | Transmitir la posición en tiempo real por WebSocket | Endpoint ws://<host>/ws/gps |
| RNF-12 | Almacenar evidencias en un servicio compatible con S3 | Endpoint, región y credenciales configurables por variables de entorno |
| RNF-13 | Publicar eventos en una cola compatible con SQS | URL de cola configurable por variable de entorno |
| RNF-14 | Aceptar la carga de pedidos en formato CSV | Columnas: trackingNumber, recipientName, deliveryAddress, latitude, longitude |
| RNF-15 | Entregar la información en formatos estándar | Reportes en CSV; comprobantes en PDF |
| RNF-16 | Operar con cartografía de licencia abierta | Sin clave de API ni costo por consulta cartográfica |

#### Usabilidad

| Código | Requerimiento no funcional | Métrica o criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RNF-17 | Presentar toda la interfaz en español | 100 % de las pantallas del panel y de la aplicación en español |
| RNF-18 | Explicar los errores de captura con mensajes concretos | Mensajes por campo, por ejemplo: 'El teléfono debe empezar con 9 y tener 9 dígitos' |
| RNF-19 | Paginar los listados extensos | Paginación en 6 pantallas: pedidos, conductores, vehículos, usuarios, compras y reportes |
| RNF-20 | Permitir filtrar y buscar en los listados | Filtros en pedidos, rutas, dashboard y reportes |
| RNF-21 | Distinguir los estados por color | Estados diferenciados por color en pedidos y rutas |
| RNF-22 | Ofrecer modo oscuro en la aplicación móvil | Alternancia disponible desde el perfil del conductor |
| RNF-23 | Indicar visualmente el orden de visita | Numeración coincidente entre mapa y listado |
| RNF-24 | Impedir la edición de registros ya cerrados | Pedidos DELIVERED y FAILED en modo de solo lectura |

#### Fiabilidad

| Código | Requerimiento no funcional | Métrica o criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RNF-25 | Continuar operando si falla el motor de ruteo | Degradación automática tras 5 s sin respuesta; el resultado se marca con su origen |
| RNF-26 | Exponer el estado de salud del sistema | /actuator/health con detalle por componente: r2dbc, diskSpace, ping, ssl, redis |
| RNF-27 | Verificar que la base de datos esté lista antes de arrancar | pg_isready cada 5 s, 5 reintentos; el backend depende de service_healthy |
| RNF-28 | Reiniciar automáticamente los servicios caídos | restart: always (backend) · restart: unless-stopped (motor de ruteo) |
| RNF-29 | Garantizar la integridad de los datos en la base | 27 claves foráneas y 18 restricciones de unicidad |
| RNF-30 | Versionar y validar el esquema de base de datos | 8 migraciones (V1 a V8) validadas en cada arranque |
| RNF-31 | Ejecutar el despacho como una operación atómica | Transacción única para la ruta y la cascada de pedidos |

#### Seguridad

| Código | Requerimiento no funcional | Métrica o criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RNF-32 | Delegar la autenticación en un proveedor de identidad | Ninguna contraseña en la base de datos ni en el código de la aplicación |
| RNF-33 | Proteger el flujo de autorización del panel web | code_challenge_method = S256; cliente público sin secreto embebido |
| RNF-34 | Autorizar cada operación según el rol del usuario | Verificado: un token DRIVER recibe 403 en /reports y 200 en /orders |
| RNF-35 | Aceptar únicamente tokens legítimos | Verificado: 'Bearer mock_ADMIN' responde 401; sin token responde 401 |
| RNF-36 | Guardar la sesión del dispositivo en almacenamiento cifrado | Uso de Keystore de Android a través de flutter_secure_storage |
| RNF-37 | Validar toda entrada antes de procesarla | Expresiones regulares para licencia, placa y teléfono; longitudes y formato de correo |
| RNF-38 | Restringir los endpoints de administración | Verificado: /actuator/prometheus y /actuator/metrics responden 401 sin token y 200 con rol ADMIN |
| RNF-39 | Registrar evidencia suficiente para sustentar la entrega | 5 elementos de evidencia por entrega, más el comprobante en PDF |
| RNF-40 | Mantener las credenciales fuera del código | Perfil prod sin valores por defecto: exige DB_USER, DB_PASSWORD y KEYCLOAK_ISSUER_URI |
| RNF-41 | Acotar la vigencia de las credenciales de sesión | Token del conductor: 8 horas (una jornada). Panel web: renovación automática |

#### Mantenibilidad

| Código | Requerimiento no funcional | Métrica o criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RNF-42 | Aislar la lógica de negocio de la tecnología | Puertos de entrada y salida en domain/ports; adaptadores en infrastructure |
| RNF-43 | Organizar la aplicación móvil por funcionalidad y capas | 6 features (auth, gps, history, orders, profile, routes), cada una con data/domain/presentation |
| RNF-44 | Resolver las dependencias por inyección | Registro centralizado en injection_container.dart y en el contexto de Spring |
| RNF-45 | Evolucionar el esquema sin perder datos | V1 a V8; la última incorporó geometría de ruta y secuencia de paradas |
| RNF-46 | Exponer métricas para diagnóstico y monitoreo | Verificado: 69 métricas expuestas en /actuator/prometheus |
| RNF-47 | Ajustar el detalle de los registros según el entorno | DEBUG en el perfil local; INFO en el perfil prod |
| RNF-48 | Contar con pruebas automatizadas de la lógica de negocio | 4 archivos de prueba sobre casos de uso de pedidos, rutas y cálculo de distancia |
| RNF-49 | Analizar el código de forma estática | ESLint 9 con typescript-eslint en el panel; flutter analyze en la aplicación móvil |

#### Portabilidad

| Código | Requerimiento no funcional | Métrica o criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RNF-50 | Reproducir el entorno completo con un solo comando | docker compose up -d levanta base de datos, identidad, almacenamiento, ruteo y backend |
| RNF-51 | Separar la configuración por entorno | Tres perfiles: local, docker y prod |
| RNF-52 | Parametrizar los puntos de integración externos | DB_HOST, KEYCLOAK_ISSUER_URI, AWS_ENDPOINT, OSRM_BASE_URL, entre otras |
| RNF-53 | Mantener una sola base de código para la aplicación móvil | Proyecto Flutter con destinos Android e iOS generados |
| RNF-54 | Ejecutar el ruteo sin depender de servicios de terceros | Contenedor OSRM con el extracto de Perú preprocesado; sin clave ni cuota |

Nota: los umbrales de desempeño corresponden al entorno de desarrollo con un volumen de datos de prueba. Constituyen una línea base de referencia y deberán revalidarse con el volumen de operación real antes del despliegue definitivo.

# CAPÍTULO 2 DISEÑO

El diseño presenta los procesos de negocio de MICOTRANS, sus interfaces de apoyo y el modelo físico de datos. Los controles humanos se diferencian de las funciones automatizadas. La revisión incorpora la confirmación comercial, la asignación posterior del pedido, los intentos de entrega vinculados y los indicadores con filtros uniformes.

## Diagramas BPMN

Se agrupan nueve procesos en seis macroprocesos: Gestión de pedidos; Gestión de recursos logísticos; Gestión de operaciones de reparto; Gestión del desempeño logístico; Gestión de seguridad de acceso; Gestión de compras. Los procesos hoja mantienen un objetivo único y nombre en infinitivo. Los carriles representan responsabilidades humanas, no el sistema EcoRoute.

### P01 Confirmar pedidos

Macroproceso: Gestión de pedidos. Responsables funcionales: Dispatcher y cliente solicitante. Los nombres identifican responsabilidades del negocio que deben confirmarse con la empresa, no nuevos puestos contratados.

La solicitud se revisa antes de reservar una ruta. El Dispatcher comprueba datos, dirección, cobertura y condiciones con el cliente. El registro técnico inicial queda PENDING y su confirmación comercial se guarda por separado en order_business_data. Un borrador sin aceptación, dirección o cobertura verificadas no pasa a asignación. El RUC es opcional y se valida su formato de once dígitos, no su existencia ante SUNAT.

Cuando los datos no son utilizables, el Dispatcher solicita corrección o propone una alternativa. El rechazo, desistimiento o inviabilidad comercial termina esa solicitud sin despacho. Cuando existe conformidad, P01 entrega a P02 el mismo pedido registrado, sin duplicarlo. Cambiar la ventana de una entrega invalida la aceptación previa y obliga a confirmar el nuevo acuerdo.

BPMN de P01. Vista general. El archivo BPMN editable y el visualizador permiten ampliar el detalle de todos los nodos. Los controles y finales también se describen en la tabla siguiente.

| Nodo | Responsable | Actividad o decisión | Condición o soporte |
| --- | --- | --- | --- |
| P01_S | Dispatcher | Solicitud recibida | Control del flujo |
| P01_A1 | Dispatcher | Recibir solicitud y condiciones | Decisión humana o intercambio externo |
| P01_A2 | Dispatcher | Revisar datos mínimos | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P01_G1 | Dispatcher | ¿Datos completos? | Sí: P01_M_A4; No: P01_A3 |
| P01_A3 | Dispatcher | Solicitar corrección | Decisión humana o intercambio externo |
| P01_G2 | Dispatcher | ¿Cliente corrige a tiempo? | Sí: P01_M_A2; No: P01_E1 |
| P01_E1 | Dispatcher | Solicitud no admitida | Control del flujo |
| P01_A4 | Dispatcher | Revisar dirección y duplicidad | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P01_G3 | Dispatcher | ¿Dirección utilizable? | Sí: P01_M_A6; No: P01_A5 |
| P01_A5 | Dispatcher | Aclarar ubicación con cliente | Decisión humana o intercambio externo |
| P01_G4 | Dispatcher | ¿Ubicación aclarada? | Sí: P01_M_A4; No: P01_E2 |
| P01_E2 | Dispatcher | Solicitud no viable | Control del flujo |
| P01_A6 | Dispatcher | Validar cobertura y ventana | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P01_G5 | Dispatcher | ¿Servicio factible? | Sí: P01_A8; No: P01_A7 |
| P01_A7 | Dispatcher | Proponer fecha o condición alternativa | Decisión humana o intercambio externo |
| P01_G6 | Dispatcher | ¿Cliente acepta alternativa? | Sí: P01_M_A6; No: P01_E3 |
| P01_E3 | Dispatcher | Solicitud desistida | Control del flujo |
| P01_A8 | Dispatcher | Comunicar condiciones al cliente | Decisión humana o intercambio externo |
| P01_A8b | Dispatcher | Recibir respuesta del cliente | Decisión humana o intercambio externo |
| P01_G7 | Dispatcher | ¿Cliente confirma? | Sí: P01_A9; No: P01_E3 |
| P01_A9 | Dispatcher | Registrar pedido sin ruta (PENDING) | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P01_E4 | Dispatcher | Pedido validado → P02 | Control del flujo |
| P01_M_A2 | Dispatcher |  | Control del flujo |
| P01_M_A4 | Dispatcher |  | Control del flujo |
| P01_M_A6 | Dispatcher |  | Control del flujo |

Evidencia técnica relacionada: C05 Registrar solicitud sin ruta; C06 Rechazar creación preasignada a una ruta; C09 No asignar antes de confirmar condiciones comerciales; C10 Confirmar aceptación, cobertura y dirección; C29 CSV malformado rechaza todo con fila del error; C44 CSV con comas entrecomilladas importa teléfono y dirección; C46 Nueva ventana revoca aceptación previa y exige nuevo acuerdo; C47 No cambiar ventana después del despacho o cierre

### P02 Preparar la jornada de reparto

Macroproceso: Gestión de operaciones de reparto. Responsables funcionales: Dispatcher, Jefatura logística y Conductor. Los nombres identifican responsabilidades del negocio que deben confirmarse con la empresa, no nuevos puestos contratados.

El Dispatcher consolida pedidos confirmados y selecciona conductor, vehículo y fecha. Crea una ruta PLANNED y asocia los IDs existentes mediante PATCH /orders/{id}/route. El servidor comprueba recursos activos y evita dos reservas activas del mismo recurso para la misma fecha. El recorrido consulta OSRM sobre la red vial; su resultado no incluye tráfico en tiempo real ni garantiza una solución global óptima con capacidades y ventanas.

La Jefatura revisa carga y controles de salida mediante una cuenta ADMIN autorizada. El Conductor, con DRIVER y vínculo de identidad real, acepta su propia hoja. Solo después se admite IN_PROGRESS. No se despacha una ruta vacía. Si cambia la asignación o el acuerdo comercial, la revisión anterior deja de ser válida y debe repetirse. La inspección física y la aceptación real del cliente siguen siendo responsabilidades humanas.

BPMN de P02. Vista general. El archivo BPMN editable y el visualizador permiten ampliar el detalle de todos los nodos. Los controles y finales también se describen en la tabla siguiente.

| Nodo | Responsable | Actividad o decisión | Condición o soporte |
| --- | --- | --- | --- |
| P02_S | Dispatcher | Pedidos validados PENDING | Control del flujo |
| P02_A1 | Dispatcher | Consolidar demanda del día | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P02_A2 | Dispatcher | Seleccionar conductor y vehículo | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P02_G1 | Dispatcher | ¿Recursos disponibles? | Sí: P02_A4; No: P02_A3 |
| P02_A3 | Dispatcher | Ajustar carga o recursos | Decisión humana o intercambio externo |
| P02_G2 | Dispatcher | ¿Ajuste viable? | Sí: P02_M_A2; No: P02_E1 |
| P02_E1 | Dispatcher | Pedidos en cartera; nueva fecha | Control del flujo |
| P02_A4 | Dispatcher | Crear ruta PLANNED para la fecha | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P02_A5 | Dispatcher | Vincular pedidos PENDING a ruta [objetivo] | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P02_G3 | Dispatcher | ¿Pedidos vinculados? | Sí: P02_M_A7; No: P02_A6 |
| P02_A6 | Dispatcher | Corregir datos o asignación | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P02_E2 | Dispatcher | Asignación pendiente; no despachar | Control del flujo |
| P02_A7 | Dispatcher | Revisar recorrido propuesto | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P02_A8 | Dispatcher | Revisar capacidad y ventanas | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P02_G4 | Dispatcher | ¿Plan viable? | Sí: P02_A10; No: P02_M_A9 |
| P02_A9 | Dispatcher | Corregir secuencia o reparto | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P02_A10 | Jefatura logística | Autorizar plan y salida | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P02_G5 | Jefatura logística | ¿Despacho aprobado? | Sí: P02_A11; No: P02_M_A9 |
| P02_A11 | Dispatcher | Emitir hoja de ruta | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P02_A12 | Conductor | Revisar hoja, carga y vehículo | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P02_G6 | Conductor | ¿Conductor puede salir? | Sí: P02_A14; No: P02_A13 |
| P02_A13 | Dispatcher | Gestionar sustituto o nueva fecha | Decisión humana o intercambio externo |
| P02_G7 | Dispatcher | ¿Sustituto disponible? | Sí: P02_M_A2; No: P02_E3 |
| P02_E3 | Dispatcher | Despacho suspendido; reprogramar | Control del flujo |
| P02_A14 | Dispatcher | Iniciar despacho en web | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P02_E4 | Dispatcher | Ruta IN_PROGRESS → P03 | Control del flujo |
| P02_M_A2 | Dispatcher |  | Control del flujo |
| P02_M_A7 | Dispatcher |  | Control del flujo |
| P02_M_A9 | Dispatcher |  | Control del flujo |

Evidencia técnica relacionada: C07 Crear jornada con recursos activos; C08 Rechazar reserva duplicada de recursos; C11 Asignar pedido existente sin duplicarlo; C12 No despachar sin aprobación y aceptación; C13 Ruta preparada utiliza camino por calles OSRM; C14 Jefatura aprueba plan con capacidad suficiente; C15 Conductor acepta su hoja de ruta; C16 Despacho cambia pedidos a EN TRÁNSITO

### P03 Ejecutar entregas

Macroproceso: Gestión de operaciones de reparto. Responsables funcionales: Conductor y Dispatcher. Los nombres identifican responsabilidades del negocio que deben confirmarse con la empresa, no nuevos puestos contratados.

El Conductor consulta su recorrido, atiende cada parada y registra el resultado. DELIVERED no es una opción libre del cambio de estado: requiere una prueba de entrega con fotografía, firma, receptor, DNI de ocho dígitos, GPS válido y fecha de captura. El servidor registra además su propia hora de recepción y los hashes SHA256. Los archivos son privados y se recuperan a través de endpoints autenticados.

Sin conexión, la aplicación conserva la operación en una cola privada por cuenta antes de intentar enviarla. Pendiente de sincronización no significa entrega confirmada por el servidor. Al recuperar conexión con el proceso activo, reabrir la aplicación o reanudarla, se intenta sincronizar. El servidor resuelve reenvíos por pedido devolviendo el POD existente. No se garantiza ejecución de un servicio nativo con la aplicación cerrada por el sistema operativo.

BPMN de P03. Vista general. El archivo BPMN editable y el visualizador permiten ampliar el detalle de todos los nodos. Los controles y finales también se describen en la tabla siguiente.

| Nodo | Responsable | Actividad o decisión | Condición o soporte |
| --- | --- | --- | --- |
| P03_S | Conductor | Ruta iniciada | Control del flujo |
| P03_A1 | Conductor | Tomar siguiente parada | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P03_A2 | Conductor | Desplazarse y verificar acceso | Decisión humana o intercambio externo |
| P03_G1 | Conductor | ¿Destino accesible? | Sí: P03_A4; No: P03_A3 |
| P03_A3 | Conductor | Registrar impedimento | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P03_E1 | Conductor | Incidencia → P04 | Control del flujo |
| P03_A4 | Conductor | Contactar al receptor | Decisión humana o intercambio externo |
| P03_G2 | Conductor | ¿Receptor disponible? | Sí: P03_A6; No: P03_A5 |
| P03_A5 | Conductor | Registrar ausencia | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P03_E2 | Conductor | No entrega → P04 | Control del flujo |
| P03_A6 | Conductor | Entregar bultos y validar recepción | Decisión humana o intercambio externo |
| P03_G3 | Conductor | ¿Entrega aceptada? | Sí: P03_M_A8; No: P03_A7 |
| P03_A7 | Conductor | Registrar rechazo y motivo | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P03_E3 | Conductor | Rechazo → P04 | Control del flujo |
| P03_A8 | Conductor | Capturar foto, firma y receptor | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P03_G4 | Conductor | ¿POD suficiente? | Sí: P03_A11; No: P03_A9 |
| P03_A9 | Conductor | Completar evidencia | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P03_G5 | Conductor | ¿Puede completarse? | Sí: P03_M_A8; No: P03_A10 |
| P03_A10 | Conductor | Registrar prueba incompleta | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P03_E4 | Conductor | POD observado → P04 | Control del flujo |
| P03_A11 | Dispatcher | Revisar POD recibido | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P03_G6 | Dispatcher | ¿Sincronización confirmada? | Sí: P03_A13; No: P03_A12 |
| P03_A12 | Dispatcher | Controlar POD pendiente de sincronización | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P03_E5 | Dispatcher | POD pendiente → P04 | Control del flujo |
| P03_A13 | Conductor | Cerrar parada | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P03_G7 | Conductor | ¿Quedan paradas? | Sí: P03_M_A1; No: P03_E6 |
| P03_E6 | Conductor | Ruta cerrada → P05 | Control del flujo |
| P03_M_A1 | Conductor |  | Control del flujo |
| P03_M_A8 | Conductor |  | Control del flujo |

Evidencia técnica relacionada: C17 No permitir entrega por cambio manual de estado; C18 No permitir POD vacío o GPS cero; C22 POD completo guarda evidencia, receptor y GPS; C23 Reenvío de POD es idempotente; C24 Recuperar foto y firma privadas; C25 PDF contiene comprobante y archivos; C26 Cierre uniforme de la jornada; C41 FAILED y RETURNED cierran jornada de manera uniforme; C47 No cambiar ventana después del despacho o cierre; C48 Evidencias mantienen bytes tras reiniciar emulador S3

### P04 Resolver incidencias

Macroproceso: Gestión de operaciones de reparto. Responsables funcionales: Conductor, Dispatcher y Jefatura logística. Los nombres identifican responsabilidades del negocio que deben confirmarse con la empresa, no nuevos puestos contratados.

Un resultado FAILED o RETURNED exige motivo y abre una incidencia del pedido. El Dispatcher revisa su sustento y coordina la solución con las personas afectadas. RETRY requiere que la jornada siga activa y crea otro intento IN_TRANSIT. REPLAN requiere una ruta PLANNED y crea otro intento ASSIGNED vinculado al original mediante order_attempts. El resultado del pedido original permanece intacto.

La reprogramación exige nueva aceptación del cliente y permite acordar una nueva ventana antes de aprobar la jornada. Si el reintento en la jornada ya no es viable, debe reprogramarse; no se reabre una ruta cerrada. La Jefatura autoriza CLOSE_FAILED para un resultado fallido o devuelto. CLOSE_CASE cierra una incidencia general o una disputa sin convertir una entrega acreditada en fallida. La resolución se audita e impide duplicar intentos al reenviarse.

BPMN de P04. Vista general. El archivo BPMN editable y el visualizador permiten ampliar el detalle de todos los nodos. Los controles y finales también se describen en la tabla siguiente.

| Nodo | Responsable | Actividad o decisión | Condición o soporte |
| --- | --- | --- | --- |
| P04_S | Conductor | Excepción registrada | Control del flujo |
| P04_A1 | Conductor | Describir causa y adjuntar sustento | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P04_A2 | Dispatcher | Revisar evidencia y urgencia | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P04_G1 | Dispatcher | ¿Sustento suficiente? | Sí: P04_M_A5; No: P04_A3 |
| P04_A3 | Conductor | Solicitar complemento | Decisión humana o intercambio externo |
| P04_G2 | Conductor | ¿Puede completarse? | Sí: P04_M_A1; No: P04_A4 |
| P04_A4 | Dispatcher | Registrar evidencia incompleta | Decisión humana o intercambio externo |
| P04_A5 | Dispatcher | Evaluar impacto y alternativas | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P04_G3 | Dispatcher | ¿Recuperable hoy? | Sí: P04_A6; No: P04_M_A7 |
| P04_A6 | Dispatcher | Coordinar reintento o sustituto | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P04_G4 | Dispatcher | ¿Cliente y recursos aceptan? | Sí: P04_E1; No: P04_M_A7 |
| P04_E1 | Dispatcher | Reintento autorizado → P03 | Control del flujo |
| P04_A7 | Jefatura logística | Acordar nueva fecha | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P04_G5 | Jefatura logística | ¿Reprogramación aceptada? | Sí: P04_E2; No: P04_A8 |
| P04_E2 | Jefatura logística | Nueva fecha → P02 | Control del flujo |
| P04_A8 | Jefatura logística | Autorizar cierre fallido con motivo | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P04_E3 | Jefatura logística | Fallo cerrado → P05 | Control del flujo |
| P04_M_A1 | Conductor |  | Control del flujo |
| P04_M_A5 | Dispatcher |  | Control del flujo |
| P04_M_A7 | Jefatura logística |  | Control del flujo |

Evidencia técnica relacionada: C35 Preparar jornada de ensayo de excepciones; C36 Fallo sin motivo no cambia el pedido; C37 Fallo genera incidencia e historial; C38 Reintento crea otro pedido sin reabrir el anterior; C39 Resolución repetida no duplica reintentos; C40 Reprogramar conserva original y exige nuevo acuerdo comercial; C41 FAILED y RETURNED cierran jornada de manera uniforme; C42 Jefatura cierra incidencia sin alterar resultado original; C46 Nueva ventana revoca aceptación previa y exige nuevo acuerdo

### P05 Evaluar resultados

Macroproceso: Gestión del desempeño logístico. Responsables funcionales: Dispatcher y Jefatura logística. Los nombres identifican responsabilidades del negocio que deben confirmarse con la empresa, no nuevos puestos contratados.

El período y el conductor seleccionados delimitan todos los resultados de analítica. La fecha operativa se obtiene de la ruta; en pedidos sin ruta se toma la creación convertida a America/Lima. Los indicadores exponen numerador, denominador, porcentaje, meta y brecha. Si no hay denominador, el dato es nulo y se muestra sin información, no cero ni una mejora ficticia.

La Jefatura interpreta las desviaciones y registra una acción con causa, responsable y fecha. La acción pasa de OPEN a IN_PROGRESS y solo se verifica con un valor de resultado y una nota por un usuario autorizado. Ese registro acredita la decisión y la medición declarada; no demuestra por sí mismo causalidad. Las metas tienen historial. Power BI dispone de vistas de lectura previstas, pero su conexión real y la validación empresarial siguen siendo actividades separadas.

BPMN de P05. Vista general. El archivo BPMN editable y el visualizador permiten ampliar el detalle de todos los nodos. Los controles y finales también se describen en la tabla siguiente.

| Nodo | Responsable | Actividad o decisión | Condición o soporte |
| --- | --- | --- | --- |
| P05_S | Dispatcher | Cierre de periodo | Control del flujo |
| P05_A1 | Dispatcher | Consolidar datos de la jornada | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P05_G1 | Dispatcher | ¿Datos confiables? | Sí: P05_A3; No: P05_A2 |
| P05_A2 | Dispatcher | Solicitar correcciones | Decisión humana o intercambio externo |
| P05_G2 | Dispatcher | ¿Se corrigieron? | Sí: P05_M_A1; No: P05_E1 |
| P05_E1 | Dispatcher | Cierre provisional | Control del flujo |
| P05_A3 | Dispatcher | Preparar indicadores de la jornada | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P05_A4 | Jefatura logística | Comparar resultados y metas | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P05_G3 | Jefatura logística | ¿Hay desvío relevante? | Sí: P05_M_A6; No: P05_A5 |
| P05_A5 | Jefatura logística | Registrar buena práctica | Decisión humana o intercambio externo |
| P05_E2 | Jefatura logística | Periodo conforme | Control del flujo |
| P05_A6 | Dispatcher | Analizar causa raíz | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P05_A7 | Dispatcher | Proponer acción y responsable | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P05_G4 | Jefatura logística | ¿Acción aprobada? | Sí: P05_A9; No: P05_A8 |
| P05_A8 | Dispatcher | Devolver para ajuste | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P05_A9 | Jefatura logística | Asignar plazo y recursos | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P05_A10 | Dispatcher | Ejecutar y medir la acción | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P05_G5 | Jefatura logística | ¿Mejora efectiva? | Sí: P05_A12; No: P05_A11 |
| P05_A11 | Dispatcher | Revisar hipótesis y acción | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P05_A12 | Jefatura logística | Cerrar acción y estandarizar | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P05_E3 | Jefatura logística | Acción verificada | Control del flujo |
| P05_M_A1 | Dispatcher |  | Control del flujo |
| P05_M_A6 | Dispatcher |  | Control del flujo |
| P05_M_A7 | Dispatcher |  | Control del flujo |

Evidencia técnica relacionada: C27 Cinco indicadores usan filtros coherentes; C28 Conductor no accede a BI o notificaciones compartidas; C30 Crear acción de mejora con responsable y meta; C31 Verificación no salta ejecución de la mejora; C32 Ejecutar y verificar acción con medición; C34 Notificación generada una sola vez; C45 Filtros inválidos no producen analítica ambigua

### P06 Habilitar recursos de reparto

Macroproceso: Gestión de recursos logísticos. Responsables funcionales: Jefatura logística, Administrador y Dispatcher. Los nombres identifican responsabilidades del negocio que deben confirmarse con la empresa, no nuevos puestos contratados.

La empresa determina si el personal y el vehículo están aptos antes de asignarlos. Las pantallas de Conductores y Vehículos registran datos, capacidades y condición activa. El servidor rechaza la planificación con recursos inactivos y los conflictos de reserva por fecha. El vínculo con una cuenta DRIVER es una operación de identidad separada del alta de datos del conductor.

Las revisiones documentales, licencias vigentes, mantenimiento físico y disponibilidad real requieren documentos y decisiones humanas. isActive no equivale a un control automático de vencimientos. Si el recurso no cumple, no se habilita para la jornada y la gestión debe corregirlo o seleccionar un sustituto. No se presenta un CRUD como certificación de aptitud.

BPMN de P06. Vista general. El archivo BPMN editable y el visualizador permiten ampliar el detalle de todos los nodos. Los controles y finales también se describen en la tabla siguiente.

| Nodo | Responsable | Actividad o decisión | Condición o soporte |
| --- | --- | --- | --- |
| P06_S | Jefatura logística | Necesidad de recurso | Control del flujo |
| P06_A1 | Jefatura logística | Definir perfil o capacidad requerida | Decisión humana o intercambio externo |
| P06_A2 | Administrador | Recibir documentos y datos | Decisión humana o intercambio externo |
| P06_G1 | Administrador | ¿Información completa? | Sí: P06_A4; No: P06_A3 |
| P06_A3 | Administrador | Solicitar subsanación | Decisión humana o intercambio externo |
| P06_G2 | Administrador | ¿Se subsana en plazo? | Sí: P06_M_A2; No: P06_E1 |
| P06_E1 | Administrador | Solicitud archivada | Control del flujo |
| P06_A4 | Jefatura logística | Verificar licencia o estado del vehículo | Decisión humana o intercambio externo |
| P06_G3 | Jefatura logística | ¿Recurso apto? | Sí: P06_A6; No: P06_A5 |
| P06_A5 | Jefatura logística | Bloquear recurso e informar motivo | Decisión humana o intercambio externo |
| P06_E2 | Jefatura logística | Recurso no habilitado | Control del flujo |
| P06_A6 | Administrador | Registrar conductor o vehículo | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P06_A7 | Dispatcher | Validar capacidad y disponibilidad | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P06_G4 | Dispatcher | ¿Disponible para jornada? | Sí: P06_A9; No: P06_A8 |
| P06_A8 | Dispatcher | Programar disponibilidad futura | Decisión humana o intercambio externo |
| P06_E3 | Dispatcher | Recurso en espera | Control del flujo |
| P06_A9 | Jefatura logística | Liberar recurso para asignación | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P06_E4 | Jefatura logística | Recurso habilitado → P02 | Control del flujo |
| P06_M_A2 | Administrador |  | Control del flujo |

Evidencia técnica relacionada: C04 Alta de vehículo sintético habilitado

### P07 Supervisar la jornada

Macroproceso: Gestión de operaciones de reparto. Responsables funcionales: Conductor, Dispatcher y Jefatura logística. Los nombres identifican responsabilidades del negocio que deben confirmarse con la empresa, no nuevos puestos contratados.

El Conductor comparte muestras GPS con los identificadores reales de la ruta. Cada ping requiere identidad vinculada, vehículo propio y una jornada en ejecución. Se conserva el historial y se publica el punto por Redis. El mapa web abre un WebSocket y autentica su primer mensaje con JWT y vehicleId; una conexión anónima no recibe ubicaciones y se cierra con política de acceso.

Si el canal en vivo falla, la interfaz dispone de consulta periódica y debe indicar la situación. El Dispatcher analiza pérdida de señal o desvíos y contacta al Conductor antes de escalar a P04. La falta de GPS no acredita automáticamente robo, retraso ni entrega. Los umbrales y protocolos de respuesta empresarial deben acordarse y validarse en el piloto.

BPMN de P07. Vista general. El archivo BPMN editable y el visualizador permiten ampliar el detalle de todos los nodos. Los controles y finales también se describen en la tabla siguiente.

| Nodo | Responsable | Actividad o decisión | Condición o soporte |
| --- | --- | --- | --- |
| P07_S | Conductor | Ruta en ejecución | Control del flujo |
| P07_A1 | Conductor | Compartir avance de la ruta | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P07_G1 | Conductor | ¿Se reciben datos recientes? | Sí: P07_A4; No: P07_A2 |
| P07_A2 | Dispatcher | Contactar al conductor | Decisión humana o intercambio externo |
| P07_G2 | Dispatcher | ¿Se restablece seguimiento? | Sí: P07_M_A1; No: P07_A3 |
| P07_A3 | Dispatcher | Registrar pérdida de señal | Decisión humana o intercambio externo |
| P07_E1 | Dispatcher | Alerta técnica → P04 | Control del flujo |
| P07_A4 | Dispatcher | Comparar avance con ventana | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P07_G3 | Dispatcher | ¿Hay desvío o demora? | Sí: P07_A5; No: P07_M_A7 |
| P07_A5 | Dispatcher | Confirmar causa con conductor | Decisión humana o intercambio externo |
| P07_G4 | Dispatcher | ¿Se requiere intervención? | Sí: P07_A6; No: P07_M_A7 |
| P07_A6 | Jefatura logística | Escalar y registrar alerta | Decisión humana o intercambio externo |
| P07_E2 | Jefatura logística | Incidencia → P04 | Control del flujo |
| P07_A7 | Dispatcher | Actualizar seguimiento | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P07_G5 | Dispatcher | ¿Ruta finalizada? | Sí: P07_E3; No: P07_M_A1 |
| P07_E3 | Dispatcher | Resultado de jornada → P05 | Control del flujo |
| P07_M_A1 | Conductor |  | Control del flujo |
| P07_M_A7 | Dispatcher |  | Control del flujo |

Evidencia técnica relacionada: C19 GPS se guarda con vehículo y conductor de la jornada; C21 WebSocket autenticado recibe GPS desde Redis

### P08 Administrar accesos

Macroproceso: Gestión de seguridad de acceso. Responsables funcionales: Jefatura logística y Administrador. Los nombres identifican responsabilidades del negocio que deben confirmarse con la empresa, no nuevos puestos contratados.

La Jefatura justifica la necesidad del acceso y el Administrador asigna los permisos autorizados. Keycloak es la autoridad de identidad y roles. El backend valida firma, emisor, vigencia y revocación del JWT. Para un conductor compara el sub validado con drivers.external_id; no confía en un driverId elegido libremente por la aplicación.

El panel modifica roles efectivos y habilitación en Keycloak mediante un cliente de servicio local autorizado. Las cuentas técnicas no son administrables como personas desde ese panel y se impide que un administrador se retire su propio acceso. Los cambios revocan tokens anteriores y sesiones y dejan auditoría. Las tablas auth_* heredadas no gobiernan estos permisos. Keycloak mantiene una base distinta de la base logística.

BPMN de P08. Vista general. El archivo BPMN editable y el visualizador permiten ampliar el detalle de todos los nodos. Los controles y finales también se describen en la tabla siguiente.

| Nodo | Responsable | Actividad o decisión | Condición o soporte |
| --- | --- | --- | --- |
| P08_S | Jefatura logística | Solicitud de acceso | Control del flujo |
| P08_A1 | Jefatura logística | Precisar cargo y necesidad | Decisión humana o intercambio externo |
| P08_G1 | Jefatura logística | ¿Solicitud autorizada? | Sí: P08_A3; No: P08_A2 |
| P08_A2 | Administrador | Informar rechazo | Decisión humana o intercambio externo |
| P08_E1 | Administrador | Acceso denegado | Control del flujo |
| P08_A3 | Administrador | Definir rol mínimo necesario | Decisión humana o intercambio externo |
| P08_G2 | Administrador | ¿Es baja o revocación? | Sí: P08_A4; No: P08_M_A5 |
| P08_A4 | Administrador | Revocar acceso y sesiones | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P08_E2 | Administrador | Acceso revocado | Control del flujo |
| P08_A5 | Administrador | Crear o ajustar acceso y rol | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P08_A6 | Administrador | Comprobar acceso permitido | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P08_G3 | Administrador | ¿Permisos correctos? | Sí: P08_A8; No: P08_A7 |
| P08_A7 | Administrador | Corregir rol y registrar cambio | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P08_A8 | Administrador | Confirmar activación al solicitante | Decisión humana o intercambio externo |
| P08_E3 | Administrador | Acceso habilitado | Control del flujo |
| P08_M_A5 | Administrador |  | Control del flujo |

Evidencia técnica relacionada: C01 Autenticación real de administrador; C02 Anónimo no lee pedidos; C03 Cuenta de ensayo aislada vinculada sin modificar usuarios existentes; C20 WebSocket sin credenciales no recibe ubicaciones; C33 Conductor no consulta pedido ajeno no asignado; C43 Ocultar todas las rutas y pedidos ajenos al conductor; C49 Deshabilitar identidad efímera de pruebas al terminar

### P09 Registrar compras operativas

Macroproceso: Gestión de compras. Responsables funcionales: Dispatcher, Administrador y Jefatura logística. Los nombres identifican responsabilidades del negocio que deben confirmarse con la empresa, no nuevos puestos contratados.

El negocio identifica la necesidad, comprueba presupuesto, selecciona proveedor y autoriza el gasto antes de adquirir. La aplicación aporta el registro de compra, proveedor, importe, categoría, observaciones y estado, con consulta y modificación. Los comprobantes físicos, aprobación presupuestaria y recepción conforme deben acompañar la decisión empresarial.

Si no hay aprobación, se ajusta la solicitud o se cancela con motivo. Si la recepción no es conforme, se gestiona devolución o corrección con el proveedor. El CRUD existente solo apoya una parte de P09; no constituye un ERP, un almacén automatizado ni una aprobación bancaria. Esta frontera se mantiene explícita en el mapeo y las pruebas de aceptación.

BPMN de P09. Vista general. El archivo BPMN editable y el visualizador permiten ampliar el detalle de todos los nodos. Los controles y finales también se describen en la tabla siguiente.

| Nodo | Responsable | Actividad o decisión | Condición o soporte |
| --- | --- | --- | --- |
| P09_S | Dispatcher | Necesidad de compra | Control del flujo |
| P09_A1 | Dispatcher | Describir necesidad y prioridad | Decisión humana o intercambio externo |
| P09_A2 | Administrador | Comprobar existencia y presupuesto | Decisión humana o intercambio externo |
| P09_G1 | Administrador | ¿Hay existencia utilizable? | Sí: P09_A3; No: P09_M_A4 |
| P09_A3 | Administrador | Entregar recurso existente | Decisión humana o intercambio externo |
| P09_E1 | Administrador | Necesidad cubierta sin compra | Control del flujo |
| P09_A4 | Administrador | Evaluar costo y proveedor | Decisión humana o intercambio externo |
| P09_A5 | Jefatura logística | Autorizar gasto | Decisión humana o intercambio externo |
| P09_G2 | Jefatura logística | ¿Gasto aprobado? | Sí: P09_A7; No: P09_A6 |
| P09_A6 | Dispatcher | Ajustar o cancelar solicitud | Decisión humana o intercambio externo |
| P09_G3 | Dispatcher | ¿Se justifica nuevo intento? | Sí: P09_M_A4; No: P09_E2 |
| P09_E2 | Dispatcher | Solicitud cancelada | Control del flujo |
| P09_A7 | Administrador | Realizar compra y recibir bien | Decisión humana o intercambio externo |
| P09_G4 | Administrador | ¿Recepción conforme? | Sí: P09_A9; No: P09_A8 |
| P09_A8 | Administrador | Reclamar o devolver | Decisión humana o intercambio externo |
| P09_E3 | Administrador | Compra observada | Control del flujo |
| P09_A9 | Administrador | Registrar compra y comprobante | Consulte vínculo de código en el inventario |
| P09_E4 | Administrador | Compra registrada → P06 | Control del flujo |
| P09_M_A4 | Administrador |  | Control del flujo |

Evidencia técnica relacionada: Este proceso conserva controles humanos y requiere ejecución de sus casos UAT.

## Prototipos Wireframes

Los wireframes conservan la distribución de la consola y la aplicación. El diseño de los estados incorpora formularios, validación, carga, error, vacío, sesión vencida y operación pendiente. El inventario completo identifica todas las páginas y componentes del cliente, además de su relación con las tareas BPMN. Los wireframes son decisiones de diseño; las capturas se identifican por separado como vistas de implementación o escenarios simulados.

Wireframe de referencia P01 wireframes flujo alineado

Wireframe de referencia P02 wireframes flujo alineado

## Prototipos Mockups

Las interfaces se agrupan por proceso completo y no por una selección reducida de ocho pantallas. Para cada proceso se presentan las vistas que apoyan sus actividades y los estados de excepción. El manual integral describe la conexión con frontend, API, reglas del servidor y tablas. La decisión o comunicación humana que no tiene pantalla se declara expresamente.

| Proceso | Interfaces de apoyo |
| --- | --- |
| P01 | Pedidos, alta sin ruta, revisión comercial, CSV, cambio de ventana |
| P02 | Rutas, backlog, asignación, revisión de salida, aceptación móvil y mapa |
| P03 | Ruta móvil, detalle de pedido, cámara, firma, resultado, cola e historial; POD en web |
| P04 | Resultado de no entrega, incidencias, resolución y nuevos intentos |
| P05 | Dashboard, reportes, cinco vistas BI, metas y acciones de mejora |
| P06 | Conductores, vehículos e identidad vinculada |
| P07 | Mapa, historial GPS, estado del canal y notificaciones operativas |
| P08 | Login web, Keycloak, login móvil, sesión, roles y habilitación |
| P09 | Compras y registro administrativo; presupuesto y recepción manuales |

### P01 Confirmar pedidos  recorrido de pantallas

Alta sin ruta, revisión comercial, bloqueo de asignación no confirmada, CSV y nuevo acuerdo de ventana. El mismo pedido continúa en P02.

Vista orders

csv form

p01 draft escenario de ensayo

p01 unconfirmed blocks assignment

p01 confirmed escenario de ensayo

window real invalidated

window real reconfirmed

mv03 responsive orders

csv preview confirmacion

### P02 Preparar la jornada de reparto  recorrido de pantallas

Planificación y revisión de salida. Mis rutas y el mapa móvil apoyan también la supervisión P07. El despacho queda bloqueado hasta la aceptación del conductor.

Vista routes

Vista routes continuación vertical 1100 px

Vista routes continuación vertical 2200 px

p02 new route escenario de ensayo

p02 new route escenario de ensayo continuación vertical 1100 px

p02 new route escenario de ensayo continuación vertical 2200 px

p02 approved mobile pending

p02 approved mobile pending continuación vertical 1100 px

p02 approved mobile pending continuación vertical 2200 px

m02 routes

m03 route map

### P03 Ejecutar entregas  recorrido de pantallas

Atención de parada, fotografía, DNI de ensayo y firma, persistencia sin red, reapertura de la aplicación, sincronización e historial. La fecha futura de la ruta corresponde únicamente al escenario sintético aislado.

m04 order detail

m05 pod firma

m06 offline pendiente

m07 cola offline

m08 cola tras reinicio

m09 sincronizada

m10 historial

### P04 Resolver incidencias  recorrido de pantallas

Registro, evaluación y cierre de incidencia. RETRY y REPLAN crean intentos vinculados y conservan el resultado original.

Vista incidents

incident create real

incident resolution real

incident closed real

m12 fallo motivo

m13 historial fallos

### P05 Evaluar resultados  recorrido de pantallas

Panel operativo, listados, cinco vistas analíticas, metas y gestión de acciones. Las continuaciones muestran los gráficos inferiores de cada vista.

01 home

Vista dashboard

Vista dashboard continuación vertical 1100 px

Vista reports

Vista reports continuación vertical 1100 px

mv03 Vista bi

mv03 Vista bi continuación vertical 1100 px

Vista improvement-actions

Vista improvement-actions continuación vertical 1100 px

mv03 bi Tendencias

mv03 bi Tendencias continuación vertical 1100 px

mv04 bi Causas

mv04 bi Causas continuación vertical 1100 px

bi Cumplimiento

bi Cumplimiento continuación vertical 1100 px

bi Calidad de datos

bi Calidad de datos continuación vertical 1100 px

bi Eficiencia

bi Eficiencia continuación vertical 1100 px

bi Eficiencia continuación vertical 2200 px

bi Metas

bi Metas continuación vertical 1100 px

bi Acciones P05

bi Acciones P05 continuación vertical 1100 px

bi Acciones P05 continuación vertical 2200 px

action create real

action create real continuación vertical 1100 px

action verify real

action verify real continuación vertical 1100 px

action verified real

action verified real continuación vertical 1100 px

mv03 responsive bi

mv03 responsive bi 1

mv03 responsive bi 2

mv03 responsive bi 3

mv03 responsive bi 4

mv03 responsive bi 5

mv04 causas detalle 1

mv04 causas detalle 2

mv04 causas detalle 3

mv04 responsive causas

### P06 Habilitar recursos de reparto  recorrido de pantallas

Datos y formularios de conductor y vehículo. La inspección física y documental es una responsabilidad humana.

Vista drivers

Vista vehicles

driver form

vehicle form

### P07 Supervisar la jornada  recorrido de pantallas

Notificaciones y seguimiento. El mapa compartido aparece en P02; una alerta requiere evaluación humana antes de escalar a incidencia.

02 notifications

### P08 Administrar accesos  recorrido de pantallas

Inicio de sesión, perfil y consulta de roles efectivos. Las capturas de usuarios son de lectura y no representan nuevas aprobaciones de acceso de la empresa.

00 login

Vista users

users roles readonly

users legacy readonly

m00 estado login

m01 login

m11 perfil

### P09 Registrar compras operativas  recorrido de pantallas

Consulta y registro administrativo de compra. El presupuesto y la recepción conforme se documentan fuera del CRUD.

Vista purchases

purchase form

## Modelo de Datos

El modelo parte del catálogo físico PostgreSQL con migraciones V1 a V15. Se separan las tablas de negocio, las vistas analíticas, el soporte técnico y el contexto corporativo heredado. La base de Keycloak es independiente. Las claves foráneas dibujadas existen como restricciones; no se infieren por compartir nombres de columnas.

Vista completa del negocio

Recursos y planificación

Pedidos y evidencias

Incidencias y mejora

Analítica y catálogos

## Diccionario de Datos

### hubs

Almacenes y centros de distribución.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('hubs_id_seq'::regclass) |
| name | character varying(100) | No |  |
| code | character varying(20) | No |  |
| address | text | Sí |  |
| city | character varying(50) | Sí |  |
| latitude | numeric(10,8) | Sí |  |
| longitude | numeric(11,8) | Sí |  |
| is_active | boolean | Sí | true |
| created_at | timestamp with time zone | Sí | CURRENT_TIMESTAMP |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); UNIQUE (code)

### vehicle gps history

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('vehicle_gps_history_id_seq'::regclass) |
| vehicle_id | bigint | Sí |  |
| driver_id | bigint | Sí |  |
| latitude | numeric(10,8) | No |  |
| longitude | numeric(11,8) | No |  |
| speed_kmh | numeric(10,2) | Sí |  |
| heading_degrees | integer | Sí |  |
| ping_time | timestamp with time zone | Sí | CURRENT_TIMESTAMP |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES vehicles(id); FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES drivers(id)

### order status history

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('order_status_history_id_seq'::regclass) |
| order_id | bigint | Sí |  |
| status | character varying(50) | No |  |
| reason | text | Sí |  |
| location_lat | numeric(10,8) | Sí |  |
| location_lon | numeric(11,8) | Sí |  |
| changed_by | character varying(100) | Sí |  |
| created_at | timestamp with time zone | Sí | CURRENT_TIMESTAMP |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id)

### order items

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('order_items_id_seq'::regclass) |
| order_id | bigint | Sí |  |
| product_id | bigint | Sí |  |
| quantity | integer | No |  |
| unit_price | numeric(12,2) | Sí |  |
| total_price | numeric(12,2) | Sí |  |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE; FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)

### products

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('products_id_seq'::regclass) |
| sku | character varying(50) | No |  |
| name | character varying(255) | No |  |
| description | text | Sí |  |
| category | character varying(50) | Sí |  |
| unit_weight_kg | numeric(10,2) | Sí |  |
| unit_volume_m3 | numeric(10,4) | Sí |  |
| price | numeric(12,2) | Sí |  |
| created_at | timestamp with time zone | Sí | CURRENT_TIMESTAMP |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); UNIQUE (sku)

### routes

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('routes_id_seq'::regclass) |
| driver_id | bigint | Sí |  |
| vehicle_id | bigint | Sí |  |
| route_date | date | No |  |
| status | character varying(50) | Sí | 'PLANNED'::character varying |
| estimated_start_time | timestamp with time zone | Sí |  |
| actual_start_time | timestamp with time zone | Sí |  |
| actual_end_time | timestamp with time zone | Sí |  |
| total_distance_km | numeric(10,2) | Sí | 0.0 |
| created_at | timestamp with time zone | Sí | CURRENT_TIMESTAMP |
| geometry | text | Sí |  |
| total_duration_min | double precision | Sí |  |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES drivers(id); FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES vehicles(id)

### orders

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('orders_id_seq'::regclass) |
| tracking_number | character varying(255) | No |  |
| status | character varying(50) | No |  |
| driver_id | bigint | Sí |  |
| external_reference | character varying(100) | Sí |  |
| route_id | bigint | Sí |  |
| recipient_name | character varying(255) | Sí |  |
| recipient_phone | character varying(20) | Sí |  |
| recipient_email | character varying(100) | Sí |  |
| delivery_address | text | Sí |  |
| delivery_city | character varying(100) | Sí |  |
| delivery_district | character varying(100) | Sí |  |
| latitude | numeric(10,8) | Sí |  |
| longitude | numeric(11,8) | Sí |  |
| priority | integer | Sí | 0 |
| estimated_delivery_window_start | timestamp with time zone | Sí |  |
| estimated_delivery_window_end | timestamp with time zone | Sí |  |
| created_at | timestamp with time zone | Sí | CURRENT_TIMESTAMP |
| updated_at | timestamp with time zone | Sí | CURRENT_TIMESTAMP |
| stop_sequence | integer | Sí |  |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); FOREIGN KEY (route_id) REFERENCES routes(id)

### drivers

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('drivers_id_seq'::regclass) |
| external_id | character varying(50) | Sí |  |
| first_name | character varying(100) | No |  |
| last_name | character varying(100) | No |  |
| license_number | character varying(50) | No |  |
| phone_number | character varying(20) | Sí |  |
| email | character varying(100) | Sí |  |
| is_active | boolean | Sí | true |
| created_at | timestamp with time zone | Sí | CURRENT_TIMESTAMP |
| updated_at | timestamp with time zone | Sí | CURRENT_TIMESTAMP |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); UNIQUE (external_id); UNIQUE (license_number); UNIQUE (email)

### vehicles

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('vehicles_id_seq'::regclass) |
| plate_number | character varying(20) | No |  |
| model | character varying(100) | Sí |  |
| brand | character varying(100) | Sí |  |
| capacity_kg | numeric(10,2) | Sí |  |
| capacity_m3 | numeric(10,2) | Sí |  |
| is_active | boolean | Sí | true |
| created_at | timestamp with time zone | Sí | CURRENT_TIMESTAMP |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); UNIQUE (plate_number)

### delivery proofs

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('delivery_proofs_id_seq'::regclass) |
| order_id | bigint | No |  |
| image_url | text | Sí |  |
| signature_data_url | text | Sí |  |
| receiver_name | character varying(255) | Sí |  |
| receiver_dni | character varying(20) | Sí |  |
| verified_at | timestamp with time zone | Sí | CURRENT_TIMESTAMP |
| latitude | numeric(10,8) | Sí |  |
| longitude | numeric(11,8) | Sí |  |
| image_sha256 | character varying(64) | Sí |  |
| signature_sha256 | character varying(64) | Sí |  |
| received_at | timestamp with time zone | No | now() |
| captured_at | timestamp with time zone | Sí |  |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); UNIQUE (order_id); FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id)

### vehicle maintenance logs

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('vehicle_maintenance_logs_id_seq'::regclass) |
| vehicle_id | bigint | Sí |  |
| service_date | date | No |  |
| service_type | character varying(50) | Sí |  |
| description | text | Sí |  |
| odometer_reading | integer | Sí |  |
| cost | numeric(12,2) | Sí |  |
| workshop_name | character varying(100) | Sí |  |
| next_service_date | date | Sí |  |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES vehicles(id)

### fuel logs

Registro detallado de consumo de combustible por unidad y conductor.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('fuel_logs_id_seq'::regclass) |
| vehicle_id | bigint | Sí |  |
| driver_id | bigint | Sí |  |
| fuel_date | timestamp with time zone | Sí | CURRENT_TIMESTAMP |
| liters | numeric(10,2) | Sí |  |
| total_cost | numeric(12,2) | Sí |  |
| odometer_reading | integer | Sí |  |
| gas_station | character varying(100) | Sí |  |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES vehicles(id); FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES drivers(id)

### purchases

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('purchases_id_seq'::regclass) |
| description | character varying(500) | No |  |
| supplier | character varying(255) | No |  |
| amount | numeric(12,2) | No |  |
| status | character varying(50) | No | 'PENDING'::character varying |
| category | character varying(100) | Sí |  |
| notes | text | Sí |  |
| created_at | timestamp with time zone | Sí | now() |
| updated_at | timestamp with time zone | Sí | now() |

Restricciones: PRIMARY KEY (id)

### route expenses

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('route_expenses_id_seq'::regclass) |
| route_id | bigint | Sí |  |
| expense_type | character varying(50) | Sí |  |
| amount | numeric(10,2) | Sí |  |
| description | text | Sí |  |
| receipt_url | text | Sí |  |
| created_at | timestamp with time zone | Sí | CURRENT_TIMESTAMP |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); FOREIGN KEY (route_id) REFERENCES routes(id)

### driver contracts

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('driver_contracts_id_seq'::regclass) |
| driver_id | bigint | Sí |  |
| contract_type | character varying(50) | Sí |  |
| start_date | date | Sí |  |
| end_date | date | Sí |  |
| base_salary | numeric(12,2) | Sí |  |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); UNIQUE (driver_id); FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES drivers(id)

### driver shifts

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('driver_shifts_id_seq'::regclass) |
| driver_id | bigint | Sí |  |
| shift_start | timestamp with time zone | Sí |  |
| shift_end | timestamp with time zone | Sí |  |
| status | character varying(20) | Sí |  |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES drivers(id)

### notifications

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('notifications_id_seq'::regclass) |
| type | character varying(50) | No |  |
| title | character varying(255) | No |  |
| message | text | No |  |
| order_id | bigint | Sí |  |
| is_read | boolean | Sí | false |
| created_at | timestamp with time zone | Sí | now() |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id)

### delivery outbox

Eventos de entrega escritos en la misma transacción que la prueba y publicados con reintento.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('delivery_outbox_id_seq'::regclass) |
| order_id | bigint | No |  |
| event_type | character varying(50) | No | 'DELIVERY_CONFIRMED'::character varying |
| payload | text | No |  |
| created_at | timestamp with time zone | No | now() |
| sent_at | timestamp with time zone | Sí |  |
| attempts | integer | No | 0 |
| last_error | character varying(300) | Sí |  |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); UNIQUE (order_id, event_type); FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id)

### order business data

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| order_id | bigint | No |  |
| recipient_ruc | character varying(11) | Sí |  |
| customer_accepted | boolean | No | false |
| address_verified | boolean | No | false |
| coverage_verified | boolean | No | false |
| agreement_note | text | No |  |
| confirmed_by | character varying(100) | No |  |
| confirmed_at | timestamp with time zone | Sí |  |

Restricciones: CHECK (((recipient_ruc IS NULL) OR ((recipient_ruc)::text ~ '^[0-9]{11}$'::text))); PRIMARY KEY (order_id); FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id)

### incidents

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('incidents_id_seq'::regclass) |
| route_id | bigint | Sí |  |
| incident_type | character varying(50) | Sí |  |
| severity | character varying(20) | Sí |  |
| description | text | Sí |  |
| location_lat | numeric(10,8) | Sí |  |
| location_lon | numeric(11,8) | Sí |  |
| reported_at | timestamp with time zone | Sí | CURRENT_TIMESTAMP |
| resolved_at | timestamp with time zone | Sí |  |
| order_id | bigint | Sí |  |
| status | character varying(30) | No | 'OPEN'::character varying |
| outcome | character varying(30) | Sí |  |
| resolution_reason | text | Sí |  |
| resolved_by | character varying(100) | Sí |  |
| reported_by | character varying(100) | Sí |  |
| next_route_id | bigint | Sí |  |
| retry_order_id | bigint | Sí |  |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); FOREIGN KEY (route_id) REFERENCES routes(id); FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id); FOREIGN KEY (next_route_id) REFERENCES routes(id); FOREIGN KEY (retry_order_id) REFERENCES orders(id); CHECK (((((status)::text = 'OPEN'::text) AND (resolved_at IS NULL)) OR (((status)::text = 'RESOLVED'::text) AND ((outcome)::text = ANY ((ARRAY['RETRY'::character varying, 'REPLAN'::character varying, 'CLOSE_FAILED'::character varying, 'CLOSE_CASE'::character varying])::text[])) AND (resolution_reason IS NOT NULL) AND (resolved_at IS NOT NULL) AND (resolved_by IS NOT NULL))))

### route dispatch reviews

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| route_id | bigint | No |  |
| load_weight_kg | numeric(12,2) | No |  |
| approved_by | character varying(100) | No |  |
| approved_at | timestamp with time zone | No | now() |
| accepted_by | character varying(100) | Sí |  |
| accepted_at | timestamp with time zone | Sí |  |
| note | text | No |  |

Restricciones: CHECK ((load_weight_kg > (0)::numeric)); PRIMARY KEY (route_id); FOREIGN KEY (route_id) REFERENCES routes(id)

### improvement actions

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('improvement_actions_id_seq'::regclass) |
| title | character varying(255) | No |  |
| cause | text | No |  |
| owner_name | character varying(150) | No |  |
| due_date | date | No |  |
| metric_code | character varying(30) | No |  |
| baseline_value | numeric(14,4) | Sí |  |
| target_value | numeric(14,4) | Sí |  |
| result_value | numeric(14,4) | Sí |  |
| status | character varying(30) | No | 'OPEN'::character varying |
| note | text | Sí |  |
| created_by | character varying(100) | No |  |
| verified_by | character varying(100) | Sí |  |
| created_at | timestamp with time zone | No | now() |
| updated_at | timestamp with time zone | No | now() |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); CHECK (((status)::text = ANY ((ARRAY['OPEN'::character varying, 'IN_PROGRESS'::character varying, 'VERIFIED'::character varying, 'DISCARDED'::character varying])::text[]))); CHECK ((((status)::text <> 'VERIFIED'::text) OR ((result_value IS NOT NULL) AND (verified_by IS NOT NULL) AND (note IS NOT NULL))))

### order attempts

Un reintento crea un pedido nuevo vinculado; nunca modifica el resultado histórico original.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('order_attempts_id_seq'::regclass) |
| original_order_id | bigint | No |  |
| retry_order_id | bigint | No |  |
| incident_id | bigint | No |  |
| created_at | timestamp with time zone | No | now() |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); UNIQUE (retry_order_id); UNIQUE (incident_id); FOREIGN KEY (original_order_id) REFERENCES orders(id); FOREIGN KEY (retry_order_id) REFERENCES orders(id); FOREIGN KEY (incident_id) REFERENCES incidents(id)

### business audit events

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('business_audit_events_id_seq'::regclass) |
| process_id | character varying(10) | No |  |
| entity_type | character varying(40) | No |  |
| entity_id | bigint | No |  |
| action | character varying(80) | No |  |
| actor | character varying(100) | No |  |
| details | text | No |  |
| created_at | timestamp with time zone | No | now() |

Restricciones: PRIMARY KEY (id)

### analytics goals

Entidad del modelo de negocio.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| code | character varying(10) | No |  |
| target | numeric | Sí |  |
| updated_by | character varying(100) | No |  |
| updated_at | timestamp with time zone | No | clock_timestamp() |

Restricciones: CHECK (((code)::text = ANY ((ARRAY['IID'::character varying, 'CHR'::character varying, 'TDE'::character varying, 'SUCCESS'::character varying, 'ONTIME'::character varying])::text[]))); CHECK (((target >= (0)::numeric) AND (target <= (100)::numeric))); CHECK ((btrim((updated_by)::text) <> ''::text)); PRIMARY KEY (code)

### analytics goal history

Historial de metas efectivas, actor autenticado y fecha. Sin metas precargadas.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | No | nextval('analytics_goal_history_id_seq'::regclass) |
| code | character varying(10) | No |  |
| previous_target | numeric | Sí |  |
| target | numeric | Sí |  |
| changed_by | character varying(100) | No |  |
| effective_at | timestamp with time zone | No |  |

Restricciones: PRIMARY KEY (id); FOREIGN KEY (code) REFERENCES analytics_goals(code)

### analytics order facts

Vista analítica de lectura.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| order_id | bigint | Sí |  |
| tracking_number | character varying(255) | Sí |  |
| external_reference | character varying(100) | Sí |  |
| status | character varying(50) | Sí |  |
| route_id | bigint | Sí |  |
| driver_id | bigint | Sí |  |
| driver_name | text | Sí |  |
| operation_date | date | Sí |  |
| district | text | Sí |  |
| recipient_name | character varying(255) | Sí |  |
| delivery_address | text | Sí |  |
| latitude | numeric(10,8) | Sí |  |
| longitude | numeric(11,8) | Sí |  |
| created_at | timestamp with time zone | Sí |  |
| updated_at | timestamp with time zone | Sí |  |
| estimated_delivery_window_start | timestamp with time zone | Sí |  |
| estimated_delivery_window_end | timestamp with time zone | Sí |  |
| recipient_ruc | character varying(11) | Sí |  |
| customer_accepted | boolean | Sí |  |
| address_verified | boolean | Sí |  |
| coverage_verified | boolean | Sí |  |
| agreement_note | text | Sí |  |
| confirmed_by | character varying(100) | Sí |  |
| confirmed_at | timestamp with time zone | Sí |  |
| proof_id | bigint | Sí |  |
| image_url | text | Sí |  |
| signature_data_url | text | Sí |  |
| receiver_name | character varying(255) | Sí |  |
| receiver_dni | character varying(20) | Sí |  |
| proof_latitude | numeric(10,8) | Sí |  |
| proof_longitude | numeric(11,8) | Sí |  |
| verified_at | timestamp with time zone | Sí |  |
| captured_at | timestamp with time zone | Sí |  |
| received_at | timestamp with time zone | Sí |  |
| image_sha256 | character varying(64) | Sí |  |
| signature_sha256 | character varying(64) | Sí |  |
| valid_ruc | boolean | Sí |  |
| valid_gps | boolean | Sí |  |
| has_photo | boolean | Sí |  |
| has_signature | boolean | Sí |  |
| scheduled | boolean | Sí |  |
| delivered | boolean | Sí |  |
| iid_valid | boolean | Sí |  |
| digital_evidence | boolean | Sí |  |
| ontime_evaluable | boolean | Sí |  |
| on_time | boolean | Sí |  |
| delayed | boolean | Sí |  |
| complete_pod | boolean | Sí |  |

### analytics goal facts

Vista analítica de lectura.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| code | text | Sí |  |
| target | numeric | Sí |  |
| updated_by | character varying(100) | Sí |  |
| updated_at | timestamp with time zone | Sí |  |

### analytics goal history facts

Vista analítica de lectura.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | Sí |  |
| code | character varying(10) | Sí |  |
| previous_target | numeric | Sí |  |
| target | numeric | Sí |  |
| changed_by | character varying(100) | Sí |  |
| effective_at | timestamp with time zone | Sí |  |

### analytics route facts

Vista analítica de lectura.

| Campo | Tipo PostgreSQL | Permite nulo | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| route_id | bigint | Sí |  |
| label | text | Sí |  |
| driver_id | bigint | Sí |  |
| vehicle_id | bigint | Sí |  |
| operation_date | date | Sí |  |
| status | character varying(50) | Sí |  |
| actual_start_time | timestamp with time zone | Sí |  |
| actual_end_time | timestamp with time zone | Sí |  |
| planned_distance_km | double precision | Sí |  |
| planned_duration_min | double precision | Sí |  |
| order_count | bigint | Sí |  |
| delivered_count | bigint | Sí |  |
| terminal_stop_count | bigint | Sí |  |
| gps_sample_count | bigint | Sí |  |
| first_gps_at | timestamp with time zone | Sí |  |
| last_gps_at | timestamp with time zone | Sí |  |
| actual_gps_distance_km | double precision | Sí |  |
| operation_minutes | double precision | Sí |  |
| km_per_delivery | double precision | Sí |  |
| time_per_stop_min | double precision | Sí |  |
| distance_source | text | Sí |  |

# CAPÍTULO 3 – DESARROLLO

Este capítulo desarrolla EcoRoute como soporte de los procesos de última milla de Grupo MICOTRANS S. A. C. Se describe la versión de fuentes entregada el 27 de octubre de 2026, su arquitectura, persistencia, interfaces y procedimiento de instalación. Las capturas y la prueba integrada del 26 de octubre corresponden a un entorno local con datos sintéticos; las comprobaciones técnicas del 27 de octubre se distinguen de esa evidencia y de la aceptación empresarial.

## Casos de uso

Los casos de uso describen cómo EcoRoute apoya los procesos P01–P09 de Grupo MICOTRANS. El recorrido principal conserva el mismo pedido desde su registro sin ruta hasta la confirmación comercial, asignación, aprobación del plan, aceptación del conductor, despacho, resultado de entrega y análisis. La numeración CU identifica esta especificación del capítulo; no reemplaza la numeración de requerimientos.

Se distinguen responsabilidades de negocio y permisos técnicos. La jefatura revisa decisiones de salida y cierre; para ejecutarlas en la aplicación requiere una cuenta ADMIN autorizada. El operador o dispatcher prepara y coordina la jornada, y el conductor ejecuta sus propias paradas. Keycloak es un sistema externo de soporte de identidad; EcoRoute constituye el límite del sistema y no se incorpora como actor humano.

### Actores, alcance y trazabilidad

| Actor o participante | Interacción y límite |
| --- | --- |
| Operador logístico / dispatcher | Registra solicitudes, declara condiciones, planifica y despacha; coordina incidencias. ADMIN o DISPATCHER según operación. |
| Jefatura / administrador autorizado | Aprueba planes, cierra casos, consulta BI y verifica acciones. ADMIN es permiso técnico; no acredita el nombramiento empresarial. |
| Conductor | Consulta ruta propia, acepta hoja, remite GPS, registra POD o no entrega; rol DRIVER y vínculo activo. |
| Keycloak | Soporte externo OIDC y administración de identidad; conserva una base H2 independiente. |
| Cliente, receptor y proveedor | Participan en acuerdos, recepción o adquisiciones humanos; no se acredita un portal propio para ellos. |

El catálogo Excel contiene 81 RF numerados del 01 al 81. La auditoría histórica contiene esos 81 RF y 54 RNF, por lo que sus 135 filas no deben interpretarse como 135 RF. No se confirma un total de 79 en las fuentes consultadas. La vinculación de cada caso se realiza por el enunciado verificable y se advierten diferencias entre el levantamiento y el código vigente. En particular, RF-19 describe asignación durante el registro, mientras createOrder rechaza un routeId inicial.

Las funciones posteriores de confirmación comercial, aprobación y aceptación, sincronización offline, resolución de incidencias y acciones de mejora tienen trazabilidad a procesos, endpoints y SQL, pero no reciben un número RF nuevo inventado. Un vínculo funcional parcial se identifica como tal y no constituye prueba de cumplimiento integral.

Figura 3.1. Casos de uso de acceso, recursos, pedido y planificación. Keycloak aparece fuera de EcoRoute como soporte externo.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

Figura 3.2. Casos de uso de despacho, ejecución, incidencias y evaluación. Las asociaciones indican participación, no orden temporal.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

### Especificación de los casos CU-01 a CU-18

Las fichas siguientes detallan actor, precondiciones, flujo básico, alternativas y resultado. Sus referencias al código apuntan a símbolos y líneas actuales; la evidencia observada se limita al ensayo local indicado.

### CU-01 Autenticar y cerrar la sesión web

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Administrador u operador con perfil ADMIN o DISPATCHER · P08 |
| Precondiciones | Realm ecoroute y cliente web-admin disponibles; URI de retorno registrada. |
| Flujo principal | 1. El usuario abre Acceso e inicia la redirección al proveedor. 2. El cliente genera PKCE S256 y estado; Keycloak autentica y devuelve un código al callback. 3. exchangeCodeForTokens canjea el código con su verificador; AuthProvider consulta /session/me para obtener la identidad efectiva. 4. La navegación habilita únicamente las pantallas del rol; al salir se ejecuta el cierre OIDC y se limpia la sesión de la aplicación. |
| Alternativas y excepciones | 1. Si el retorno no corresponde al estado esperado, no se establece sesión. 2. Ante 401 el interceptor intenta renovar; si falla, la aplicación solicita autenticación. Esto es renovación reactiva, no anticipada al vencimiento. 3. La respuesta 403 conserva la denegación de acceso; ocultar un menú no sustituye la autorización del backend. |
| Postcondición | Sesión efectiva vinculada a un subject validado, o salida sin permisos de aplicación. |
| Requerimientos | RF-01, RF-03, RF-05, RF-06 RF-03 conserva una diferencia con su enunciado original «antes de que expire»: la implementación renueva ante 401. |
| Evidencia | W01/W02; manifest 26/10 y security_check.json. |

Referencia: web-admin/src/services/keycloak.ts · línea 38 · export async function redirectToKeycloakLogin

Referencia: web-admin/src/services/keycloak.ts · línea 54 · export async function exchangeCodeForTokens

Referencia: web-admin/src/context/AuthContext.tsx · línea 17 · export function AuthProvider

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/infrastructure/config/SecurityConfig.java · línea 34 · public SecurityWebFilterChain securityWebFilterChain(

### CU-02 Autenticar al conductor y restaurar su identidad

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Conductor con rol DRIVER · P08 |
| Precondiciones | Cuenta habilitada en Keycloak, vinculada por subject a un conductor activo. API y cliente mobile-app configurados. |
| Flujo principal | 1. El conductor introduce sus credenciales en M01. 2. AuthRemoteDataSourceImpl solicita access_token y refresh_token al endpoint token con grant_type=password. 3. La aplicación consulta /session/me usando el token; exige driverId positivo, subject y ROLE_DRIVER. 4. La sesión se conserva en almacenamiento seguro y se establece el ámbito de cuenta del caché y de la cola POD. |
| Alternativas y excepciones | 1. Credenciales incorrectas, red inaccesible o sesión incompleta producen un mensaje recuperable. 2. Una cuenta sin vínculo activo no recibe una identidad local elegida por el cliente; se rechaza y se intenta cerrar la sesión remota. 3. Restaurar credenciales locales exige revalidar la sesión efectiva; no autoriza a consultar pedidos de otra cuenta. |
| Postcondición | El conductor entra con su identidad efectiva y consulta sus rutas; no se presume que driverId sea 1. |
| Requerimientos | RF-02, RF-04, RF-05, RF-06 El script actual configura el token móvil a 600 segundos; la observación histórica de ocho horas del Excel no describe la configuración actual. |
| Evidencia | M01/M05; el fixture usa conductor 1 solo en la sesión sintética registrada. |

Referencia: mobile-app/lib/features/auth/data/datasources/auth_remote_data_source.dart · línea 7 · Future<UserModel> login(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/infrastructure/security/OperationalAccess.java · línea 32 · public Mono<Long> driverId(

Referencia: mobile-app/lib/core/di/injection_container.dart · línea 42 · GetIt.instance

### CU-03 Administrar roles y vínculo de una identidad

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Administrador técnico autorizado · P08, P06 |
| Precondiciones | Sesión ADMIN; cliente confidencial ecoroute-operations-service configurado y secreto cargado por el backend. Cuenta humana existente en Keycloak. |
| Flujo principal | 1. El administrador abre Usuarios e identidades y consulta las cuentas humanas. 2. Selecciona roles ADMIN, DISPATCHER o DRIVER; si corresponde DRIVER, elige el registro de conductor creado previamente. 3. IdentityController remite la operación a KeycloakAdministration, que valida el vínculo y actualiza los roles en Keycloak. 4. La operación revoca sesiones/tokens previos mediante el proveedor y Redis; registra el evento de auditoría. El usuario vuelve a autenticarse para obtener sus roles efectivos. |
| Alternativas y excepciones | 1. Si falta el secreto del cliente de servicio, la operación informa indisponibilidad; no se sustituye con auth_user_role legacy. 2. Se impide retirar el propio rol ADMIN y vincular un conductor ocupado por otra identidad existente. 3. Una cuenta técnica no se administra desde este panel; los fallos del proveedor no se interpretan como éxito. |
| Postcondición | Roles actualizados en la autoridad de identidad y vínculo lógico verificable con drivers.external_id. |
| Requerimientos | RF-07, RF-06 RF-07 sí corresponde a asignar roles; habilitar/deshabilitar y revocar se documentan como controles actuales sin inventar nuevos números. |
| Evidencia | W10; inspección del código actual. La responsabilidad empresarial de autorizar un acceso precede a la acción técnica. |

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/infrastructure/input/rest/IdentityController.java · línea 11 · class IdentityController

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/infrastructure/security/KeycloakAdministration.java · línea 68 · public Mono<Void> roles(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/infrastructure/config/RevocableJwtConfiguration.java · línea 11 · public ReactiveJwtDecoder jwtDecoder(

### CU-04 Habilitar conductor y vehículo para una jornada

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Administrador de recursos · P06, P09 |
| Precondiciones | Sesión ADMIN para los formularios web; datos de ensayo de licencia, contacto, placa y capacidad disponibles. |
| Flujo principal | 1. Registra un conductor en W08 y revisa los campos obligatorios. 2. Registra un vehículo en W09 con placa, marca, modelo, capacidad en kg y m³ y estado activo. 3. Consulta el resultado persistido; modifica o desactiva el recurso cuando corresponde. 4. Vincula la cuenta DRIVER en Usuarios y permite que planificación seleccione ambos recursos por sus identificadores devueltos. |
| Alternativas y excepciones | 1. Un formato inválido se rechaza y se conserva la posibilidad de corregir. 2. Un conductor o vehículo inactivo no puede habilitar un nuevo despacho aunque exista en el catálogo. 3. Eliminar recursos referenciados puede infringir FK; una baja administrativa no se describe como borrado del historial operativo. |
| Postcondición | Recursos registrados y elegibles; su existencia no acredita inspección mecánica ni contrato empresarial. |
| Requerimientos | RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16 El caso agrupa mantenimiento de recursos; la habilitación física de la flota sigue siendo una decisión humana. |
| Evidencia | W08/W09. Los formularios web se reservan a ADMIN; ciertas operaciones backend admiten también DISPATCHER. |

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/DriverUseCasesImpl.java · línea 14 · class DriverUseCasesImpl

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/VehicleUseCasesImpl.java · línea 14 · class VehicleUseCasesImpl

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/RouteUseCasesImpl.java · línea 43 · public Mono<Route> createRoute(

### CU-05 Registrar y consultar un pedido sin ruta

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Operador logístico con ADMIN o DISPATCHER · P01 |
| Precondiciones | Solicitud del cliente con tracking, receptor, contacto, dirección y coordenadas revisables. |
| Flujo principal | 1. Abre Pedidos y completa la solicitud, o carga un CSV y revisa la vista previa. 2. Corrige coordenadas cuando la geocodificación externa devuelve una ubicación ambigua. 3. Confirma el registro sin routeId: createOrder crea un pedido PENDING y devuelve su mismo id persistido. 4. Consulta el detalle y prepara la revisión comercial del caso CU-06; búsqueda y filtros de presentación ayudan a localizarlo. |
| Alternativas y excepciones | 1. Si se intenta crear con routeId, el servicio exige registrar y confirmar primero; no crea otra copia para resolverlo. 2. CSV inválido utiliza el mismo parser en vista previa e importación; la vista previa no escribe. 3. Campos obligatorios o formatos incorrectos generan error; un fallo de geocodificación requiere corrección y no demuestra cobertura. |
| Postcondición | Pedido persistido PENDING, sin ruta, con historial inicial y un identificador que se conserva durante la planificación. |
| Requerimientos | RF-17, RF-18, RF-20, RF-21, RF-22 RF-19 no se atribuye a este paso: su texto de asignación durante el registro contradice la guarda actual del backend. |
| Evidencia | W03; secuencia de negocio del recorrido 26/10. No se ejecutó una nueva importación para redactar este capítulo. |

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/OrderUseCasesImpl.java · línea 51 · public Mono<Order> createOrder(

Referencia: web-admin/src/pages/Orders.tsx · línea 203 · export default function Orders

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/OrderImportService.java · línea 11 · class OrderImportService

### CU-06 Confirmar las condiciones comerciales y la promesa

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Operador logístico autorizado · P01 |
| Precondiciones | Pedido PENDING o ASSIGNED; ubicación válida para completar la confirmación; condiciones acordadas con el cliente. |
| Flujo principal | 1. Consulta el mismo pedido y registra RUC cuando se dispone de él. 2. Declara aceptación del cliente, verificación de dirección y de cobertura, y una nota de al menos cinco caracteres. 3. BusinessWorkflowService bloquea el pedido, valida el RUC de once dígitos si fue informado y guarda order_business_data. 4. El servicio registra COMMERCIAL_REVIEW e invalida la revisión de la ruta afectada. Si cambia la ventana, se registra motivo y se requiere nueva aceptación antes de continuar. |
| Alternativas y excepciones | 1. Un RUC informado con formato incorrecto o GPS inválido impide completar la revisión. 2. Un pedido despachado no admite modificación comercial de este caso. 3. Cambiar la ventana exige inicio/fin válidos y fin futuro; se revoca customerAccepted y la aprobación anterior no habilita el despacho. |
| Postcondición | Confirmación comercial trazable; customerAccepted es una declaración del operador y no firma certificada del cliente. |
| Requerimientos | No hay RF numerado explícito para esta revisión en el catálogo de 81; se traza a P01, SQL V10 y al servicio real. RF-17 solo cubre el registro de pedido. |
| Evidencia | W03; order_business_data y business_audit_events. Cobertura técnica de reglas; no aceptación empresarial firmada. |

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/BusinessWorkflowService.java · línea 23 · public Mono<Confirmation> confirm(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/OrderUseCasesImpl.java · línea 105 · public Mono<Order> changeDeliveryWindow(

### CU-07 Preparar ruta y asignar el pedido confirmado

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Dispatcher u operador logístico · P02 |
| Precondiciones | Conductor y vehículo activos; fecha seleccionada; pedido confirmado sin despacho previo. |
| Flujo principal | 1. Crea una ruta PLANNED con conductor, vehículo y hora prevista. 2. El servidor revisa conflictos activos del día y la base aplica índices únicos parciales por conductor/fecha y vehículo/fecha. 3. Selecciona el pedido existente y ejecuta PATCH /orders/{id}/route. 4. assignOrder bloquea ruta y pedido, exige confirmación y conserva el id del pedido; lo deja ASSIGNED e invalida revisiones afectadas. |
| Alternativas y excepciones | 1. Si un recurso ya está reservado en una ruta PLANNED o IN_PROGRESS, la creación se rechaza incluso ante concurrencia por el índice de la base. 2. Una ruta que ya salió no recibe asignaciones de planificación. 3. Un pedido terminal o sin confirmación no se reasigna; se corrige la revisión o se tramita un nuevo intento por incidencia. |
| Postcondición | Ruta y pedido vinculados sin duplicar la solicitud ni alterar resultados históricos. |
| Requerimientos | RF-26, RF-27, RF-28 RF-19 mantiene afinidad funcional con la asignación, pero su temporalidad «en el momento del registro» no coincide; vínculo parcial, no cumplimiento literal. |
| Evidencia | W04; ruta 22 y pedidos 48–50 en la evidencia, identificadores exclusivos de ese fixture. |

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/RouteUseCasesImpl.java · línea 43 · public Mono<Route> createRoute(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/OrderUseCasesImpl.java · línea 74 · public Mono<Order> assignOrder(

### CU-08 Revisar el recorrido y aprobar el plan

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Jefatura logística mediante una cuenta ADMIN autorizada · P02 |
| Precondiciones | Ruta PLANNED con pedidos confirmados y recursos activos. Peso de carga y comprobaciones humanas disponibles. |
| Flujo principal | 1. Consulta el recorrido propuesto, la secuencia de paradas y la duración estimada. 2. El planificador intenta OSRM sobre la red vial de Perú; obtiene orden de visita y geometría cuando está disponible. 3. La jefatura declara capacidad, ventanas y vehículo revisados, informa peso positivo y una nota. 4. approve verifica peso frente a capacidad en kg, pedidos confirmados y recursos activos; persiste aprobación y evento PLAN_APPROVED. |
| Alternativas y excepciones | 1. Sin pedidos, con carga superior a capacidad o recurso inactivo, no se aprueba. 2. Si OSRM falla o vence el límite de cinco segundos, plan devuelve una aproximación Haversine sin geometría y con duración cero; debe identificarse como estimación. 3. Cambiar pedidos o condiciones invalida revisión y aceptación; se requiere revisar de nuevo. |
| Postcondición | Plan aprobado, pendiente de aceptación del conductor; no equivale a salida de la ruta. |
| Requerimientos | RF-33, RF-34, RF-35, RF-37 Los RF cubren ruteo y degradación. La aprobación humana y su registro no tienen número explícito en el catálogo; no se inventa uno. |
| Evidencia | W04 y M02. La fecha y el actor de aprobación se conservan en route_dispatch_reviews. |

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/BusinessWorkflowService.java · línea 43 · public Mono<Review> approve(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/RoutePlannerService.java · línea 32 · public Mono<OptimizedPath> plan(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/RouteUseCasesImpl.java · línea 132 · private Mono<Double> calculateRouteDistance(

### CU-09 Aceptar la hoja de ruta desde el móvil

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Conductor asignado con rol DRIVER · P02 |
| Precondiciones | Identidad DRIVER vinculada; ruta propia PLANNED; revisión de jefatura vigente. |
| Flujo principal | 1. Abre Mis rutas del día y selecciona la jornada que le corresponde. 2. Consulta hoja, carga, vehículo y observaciones de revisión. 3. Pulsa Aceptar hoja de ruta: _accept invoca directamente RouteRemoteDataSource mediante GetIt. 4. El backend deriva driverId del token, comprueba correspondencia y aprobación, registra DRIVER_ACCEPTED y devuelve la revisión aceptada. |
| Alternativas y excepciones | 1. Sin aprobación el botón no permite continuar y el servidor también lo impide. 2. Otro conductor recibe denegación aunque conozca el id de ruta. 3. Un fallo de red no muestra aceptación remota; el conductor consulta o reintenta. Una ruta ya fuera de planificación no se acepta por este procedimiento. |
| Postcondición | Aceptación registrada por el servidor; aún corresponde al dispatcher iniciar el despacho. |
| Requerimientos | RF-38, RF-39, RF-41 Estos RF sustentan consulta de rutas y paradas; la aceptación expresa se traza a P02 y al endpoint actual sin número RF propio. |
| Evidencia | M02; business_final.json registra approved=true, accepted=true y un evento DRIVER_ACCEPTED. |

Referencia: mobile-app/lib/features/routes/presentation/pages/routes_page.dart · línea 162 · Future<void> _accept(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/BusinessWorkflowService.java · línea 63 · public Mono<Review> accept(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/infrastructure/security/OperationalAccess.java · línea 32 · public Mono<Long> driverId(

### CU-10 Despachar y cerrar técnicamente la jornada

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Dispatcher; cierre automático por reglas de resultado · P02, P03, P07 |
| Precondiciones | Ruta planificada con aprobación y aceptación vigentes; todos los pedidos confirmados y con coordenadas válidas. |
| Flujo principal | 1. El dispatcher inicia el despacho desde W04. 2. updateRouteStatus bloquea la ruta y exige requireDispatchReview, recursos activos y al menos una parada válida. 3. El servidor calcula y persiste plan y secuencias, cambia los pedidos a IN_TRANSIT y registra hora real de salida. 4. Durante la ejecución, cuando todos los pedidos alcanzan DELIVERED, FAILED o RETURNED, registra COMPLETED y hora de fin. |
| Alternativas y excepciones | 1. Una ruta vacía, con pedidos terminales o ubicación inválida no sale. 2. Solicitar la misma condición de ruta devuelve el estado existente; no permite reabrir una ruta cerrada. 3. COMPLETED no significa todas las entregas exitosas: basta que no existan paradas pendientes. |
| Postcondición | Ruta iniciada con cascada de estados o cerrada con resultados preservados y tiempos registrados. |
| Requerimientos | RF-29, RF-30, RF-31 RF-31 coincide con el conjunto terminal actual. No confundir el nombre allDelivered de una variable con la regla real OrderLifecycle.terminal. |
| Evidencia | Ruta 22 COMPLETED con un DELIVERED, un FAILED y un RETURNED; evidencia local final. |

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/RouteUseCasesImpl.java · línea 61 · public Mono<Route> updateRouteStatus(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/OrderUseCasesImpl.java · línea 134 · public Mono<Order> updateStatusManual(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/CreateDeliveryProofUseCaseImpl.java · línea 41 · public Mono<DeliveryProof> createDeliveryProof(

### CU-11 Registrar GPS y supervisar la ruta

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Conductor emisor y dispatcher supervisor · P07, P03 |
| Precondiciones | Sesión válida, vehículo autorizado y ruta seleccionada; permiso de ubicación del dispositivo. |
| Flujo principal | 1. La aplicación toma posiciones y envía el ping de vehículo. 2. El backend valida acceso y persiste vehicle_gps_history; Redis difunde las posiciones al canal del vehículo. 3. El panel abre /ws/gps y envía el token y vehicleId en el primer frame para autenticar la suscripción. 4. TrackingMap combina posición, paradas y trazado; el camino pendiente puede recalcularse desde coordenadas actuales. |
| Alternativas y excepciones | 1. Sin frame autorizado no se emiten posiciones aunque el handshake HTTP esté permitido. 2. Un token vencido o un vehículo ajeno corta o rechaza la suscripción. 3. GPS ausente, permiso denegado o conectividad interrumpida no se reemplazan por una ubicación real inventada; el análisis V16 declara calidad y distancia no evaluable cuando corresponde. |
| Postcondición | Historial y supervisión de posiciones autorizadas, con limitaciones explícitas de origen y continuidad. |
| Requerimientos | RF-36, RF-56, RF-57, RF-58, RF-59 Estos RF no acreditan tráfico en vivo ni autenticidad física del movimiento del vehículo. |
| Evidencia | W04/M02; la sesión 26/10 presenta un gap mayor de 900 s y no permite reportar distancia recorrida válida. |

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/infrastructure/input/rest/GpsController.java · línea 21 · class GpsController

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/infrastructure/input/websocket/GpsWebSocketHandler.java · línea 33 · public Mono<Void> handle(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/infrastructure/security/OperationalAccess.java · línea 32 · public Mono<Long> driverId(

Referencia: src/main/resources/db/migration/V16__analytics_gps_quality.sql · línea 4 · CREATE FUNCTION analytics_route_gps_quality(

### CU-12 Confirmar una entrega mediante POD completo

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Conductor autorizado sobre el pedido · P03 |
| Precondiciones | Pedido propio IN_TRANSIT; cámara o imagen válida, firma, nombre y DNI de receptor y posición GPS disponibles. |
| Flujo principal | 1. Abre el detalle M03, captura foto y firma e informa receptor y DNI de ocho dígitos. 2. Guarda el momento de captura y las coordenadas; la solicitud se conserva primero en la cola local. 3. createDeliveryProof valida datos e imágenes PNG/JPEG, bloquea el pedido y sube foto y firma a S3 local emulado. 4. La transacción persiste el POD, hashes SHA256 y tiempos, estado DELIVERED, historial y outbox; el usuario consulta después evidencia o comprobante PDF. |
| Alternativas y excepciones | 1. No se permite llegar a DELIVERED mediante el cambio manual de estado. 2. Foto ausente o inválida, firma ausente, DNI erróneo, 0,0 o fecha de captura más de cinco minutos futura provocan rechazo. 3. Ante repetición de un pedido ya entregado se devuelve su POD existente; si figura entregado sin prueba, se exige conciliación. |
| Postcondición | Entrega con evidencia referenciable e integridad verificable; el cliente distingue confirmación remota y envío pendiente. |
| Requerimientos | RF-25, RF-48, RF-49, RF-50, RF-51, RF-52, RF-53, RF-54, RF-55, RF-60 La firma dibujada y el hash de archivo no se presentan como firma digital certificada ni como prueba de identidad biométrica. |
| Evidencia | Pedido 48 DELIVERED, una prueba, foto/firma/PDF accesibles y hashes coincidentes según business_final.json. |

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/CreateDeliveryProofUseCaseImpl.java · línea 41 · public Mono<DeliveryProof> createDeliveryProof(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/S3Service.java · línea 59 · public static byte[] decodeImage(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/S3Service.java · línea 35 · public Mono<String> uploadBase64(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/PdfService.java · línea 18 · generateDeliveryReceipt(

### CU-13 Conservar y sincronizar POD pendiente

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Conductor con una sesión efectiva · P03 |
| Precondiciones | Cuenta establecida en LocalCache; evidencia POD capturada; almacenamiento privado escribible. |
| Flujo principal | 1. submit completa la escritura durable antes de intentar HTTP. 2. ProofSync procesa la cola de esa cuenta con una sola ejecución simultánea por propietario. 3. Si hay conectividad envía /delivery-proofs y retira el elemento únicamente después de una respuesta satisfactoria. 4. La pantalla M06 informa pendientes, bloqueados y confirmados; reintenta en primer plano, cada treinta segundos y al reanudar. |
| Alternativas y excepciones | 1. Sin red o con error transitorio la evidencia permanece pendiente. 2. Los 4xx de negocio se bloquean para revisión, salvo 401, 408 y 429; no se borran automáticamente. 3. Un cambio de cuenta impide drenar elementos de otro propietario. Cerrar o matar la app no garantiza ejecución del worker en segundo plano. |
| Postcondición | POD confirmado por el servidor o conservado para reintento sin anunciar una entrega remota ficticia. |
| Requerimientos | El catálogo de 81 no contiene un RF específico de sincronización offline; vínculo técnico a P03 y a los RF POD relacionados, sin equivalencia inventada. |
| Evidencia | M03/M06 y business_offline.json; la verificación final de servidor no inspecciona por sí sola la cola móvil. |

Referencia: mobile-app/lib/core/sync/proof_sync.dart · línea 56 · Future<SubmissionResult> submit(

Referencia: mobile-app/lib/core/sync/proof_sync.dart · línea 88 · Future<void> _drain(

Referencia: mobile-app/lib/core/cache/local_cache.dart · línea 6 · class LocalCache

### CU-14 Registrar no entrega o devolución

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Conductor o usuario operativo autorizado sobre el pedido · P03, P04 |
| Precondiciones | Pedido en una condición permitida por OrderLifecycle; motivo conocido y sesión con acceso. |
| Flujo principal | 1. Abre el detalle del pedido y elige FAILED o RETURNED según el resultado de la parada. 2. Informa un motivo de al menos cinco caracteres y envía PATCH de estado. 3. El servidor bloquea el pedido, valida transición y registra historial, actor y motivo. 4. Para FAILED o RETURNED con ruta crea una incidencia abierta DELIVERY_FAILED; si ya no quedan pendientes, completa la jornada. |
| Alternativas y excepciones | 1. Una condición terminal no se reabre y no se convierte en entregada mediante este formulario. 2. RETURNED se admite desde IN_TRANSIT; FAILED desde PICKED_UP o IN_TRANSIT, conforme al switch real. 3. Una repetición del mismo estado retorna el pedido sin duplicar efectos; una transición distinta fuera de regla se rechaza. |
| Postcondición | Pedido con resultado terminal e incidencia para decisión posterior; no se genera un POD de entrega exitosa. |
| Requerimientos | RF-23, RF-43, RF-44, RF-78 RF-78 corresponde al motivo de no entrega; no comprende por sí solo la resolución administrativa de incidencias. |
| Evidencia | Pedidos 49 FAILED y 50 RETURNED; sin POD; incidencias 14/15 registradas una vez en el corte final. |

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/domain/model/OrderLifecycle.java · línea 12 · public static void validateManual(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/OrderUseCasesImpl.java · línea 134 · public Mono<Order> updateStatusManual(

### CU-15 Resolver la incidencia conservando el intento original

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Dispatcher para RETRY/REPLAN; jefatura mediante ADMIN para cierres · P04, P02 |
| Precondiciones | Incidencia OPEN; motivo de resolución; pedido/ruta existentes cuando la decisión los requiere. |
| Flujo principal | 1. Consulta la incidencia y elige RETRY, REPLAN, CLOSE_FAILED o CLOSE_CASE. 2. El servidor exige ADMIN para cierre definitivo y bloquea los registros pertinentes. 3. RETRY crea otro pedido en la misma ruta IN_PROGRESS; REPLAN crea otro pedido en una ruta PLANNED e invalida su revisión. 4. Relaciona original, nuevo intento e incidencia; un cierre guarda outcome, motivo y responsable sin cambiar el resultado terminal original. |
| Alternativas y excepciones | 1. Si la jornada terminó, RETRY se rechaza y corresponde evaluar REPLAN. 2. Un pedido DELIVERED no se cierra como fallido; una incidencia general sin pedido usa CLOSE_CASE. 3. Una incidencia resuelta devuelve el resultado ante la misma resolución, pero rechaza una resolución diferente. REPLAN exige acordar otra ventana y renovar aceptación. |
| Postcondición | Caso resuelto con trazabilidad de intentos o cierre, sin reabrir ni maquillar el pedido histórico. |
| Requerimientos | No existe RF numerado explícito de resolución P04 en el catálogo de 81; RF-79 analiza motivos y no sustituye este caso. |
| Evidencia | Incidencias 14 y 15 RESOLVED/CLOSE_FAILED con un evento de cierre cada una. |

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/BusinessOperationsService.java · línea 48 · public Mono<Incident> resolve(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/OrderUseCasesImpl.java · línea 105 · public Mono<Order> changeDeliveryWindow(

### CU-16 Consultar resultados, causas, eficiencia y metas

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Jefatura asistida por usuario técnico ADMIN · P05, P07 |
| Precondiciones | Sesión ADMIN y filtros de conductor/fechas coherentes; vistas analíticas migradas. |
| Flujo principal | 1. Abre Dashboard, Reportes o BI y define el mismo período de análisis. 2. DashboardService obtiene agregados, tendencias, causas, eficiencia y metas desde AnalyticsQueryPort. 3. Consulta IID, CHR, TDE, SUCCESS y ONTIME con numerador y denominador, calidad y datos faltantes. 4. Exporta CSV o consulta las vistas con ecoroute_bi_reader; cuando corresponde configura una meta entre cero y cien y revisa su historial. |
| Alternativas y excepciones | 1. Con denominador cero el porcentaje es null/NO_DATA; sin meta es NO_TARGET. 2. Un gap GPS excesivo hace null la distancia real y los km por entrega; no se toma la distancia planeada como sustituto. 3. El análisis de causas mantiene fuente STATUS_HISTORY o INCIDENT: sumar filas no equivale necesariamente a pedidos únicos. |
| Postcondición | Resultado reproducible por filtros y fórmulas; la vista de solo lectura no demuestra conexión instalada a Power BI. |
| Requerimientos | RF-63, RF-64, RF-65, RF-66, RF-67, RF-68, RF-69, RF-70, RF-75, RF-76, RF-77, RF-79, RF-80, RF-81 RF-69 menciona eficiencia por distrito en el Excel, pero el endpoint actual entrega eficiencia por ruta; se conserva la diferencia semántica. |
| Evidencia | En el corte final IID=2/3, CHR=TDE=SUCCESS=1/3 y ONTIME=1/1. Metas globales sin configurar. |

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/DashboardService.java · línea 48 · public Mono<BiReport> getBi(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/domain/model/analytics/AnalyticsModels.java · línea 38 · public static Kpi of(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/infrastructure/output/persistence/R2dbcAnalyticsAdapter.java · línea 118 · public Flux<RouteEfficiency> efficiency(

Referencia: src/main/resources/db/migration/V12__analytics_views.sql · línea 3 · CREATE VIEW analytics_order_facts

Referencia: src/main/resources/db/migration/V16__analytics_gps_quality.sql · línea 4 · CREATE FUNCTION analytics_route_gps_quality(

### CU-17 Registrar, ejecutar y verificar una acción de mejora

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Dispatcher registra/actualiza; jefatura con ADMIN verifica o descarta · P05, P09 |
| Precondiciones | Causa y responsable identificados, fecha compromiso, indicador permitido y valores de referencia disponibles. |
| Flujo principal | 1. Registra título, causa, responsable declarado, fecha, indicador, línea base y meta. 2. La acción nace OPEN y pasa a IN_PROGRESS con nota de ejecución. 3. El verificador ADMIN informa resultado medido y evidencia para pasar a VERIFIED; también puede descartar con motivo. 4. La auditoría conserva el ciclo de decisión y la lectura permite comparar resultado y objetivo. |
| Alternativas y excepciones | 1. VERIFIED requiere resultado y estado previo IN_PROGRESS. 2. Un valor fuera de 0–100, indicador desconocido o nota breve se rechaza; una acción cerrada no se modifica. 3. El código no exige alcanzar la meta para verificar: la verificación documenta revisión del resultado, no éxito automático ni efecto causal. |
| Postcondición | Acción con seguimiento y cierre documentados, preservando una lectura honesta del resultado. |
| Requerimientos | El catálogo no contiene un RF numerado propio de gestión de acciones; se traza directamente a P05/P09 y BusinessOperationsService. |
| Evidencia | Acción 8 VERIFIED, CHR observado 33.33 frente a objetivo propio 90; no acredita mejora causal. |

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/BusinessOperationsService.java · línea 105 · public Mono<Improvement> createAction(

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/BusinessOperationsService.java · línea 116 · public Mono<Improvement> updateAction(

### CU-18 Registrar y mantener compras operativas

| Campo | Especificación |
| --- | --- |
| Actor y proceso | Administrador de compras operativas · P09, P06 |
| Precondiciones | Sesión ADMIN para W11; descripción, proveedor, importe y categoría disponibles. |
| Flujo principal | 1. Abre Compras y registra la adquisición con sus datos. 2. El backend valida y guarda mediante PurchaseUseCasesImpl y PurchaseRepository. 3. Consulta el listado y corrige información o estado de acuerdo con las opciones implementadas. 4. Relaciona la información en la explicación de recursos, sin atribuir un vínculo automático con pedidos o rutas que el esquema no declara. |
| Alternativas y excepciones | 1. Errores de validación o de API se presentan para corrección y no se consideran compras confirmadas. 2. Eliminar una compra registrada por error es una operación explícita; no se deduce del cierre de una ruta. 3. La documentación no acredita autorización contable, pago bancario, factura tributaria ni una política de adquisiciones. |
| Postcondición | Compra operativa persistida y consultable en el alcance del módulo existente. |
| Requerimientos | RF-71, RF-72, RF-73, RF-74 La compra es apoyo administrativo del proceso P09; purchases no tiene FK directa al reparto en el ERD actual. |
| Evidencia | W11; revisión estática y capturas del inventario. No se declara aprobación empresarial de adquisiciones. |

Referencia: src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/PurchaseUseCasesImpl.java · línea 18 · class PurchaseUseCasesImpl

## Arquitectura de software

EcoRoute se implementa como un backend Java 17 con Spring Boot 3.5.8, un panel React 19 y una aplicación Flutter. El backend es un único proceso modular organizado en dominio, aplicación e infraestructura. Las dependencias de persistencia, identidad, mensajería, archivos y ruteo operan fuera de ese proceso; no se describen como microservicios propios de negocio.

La arquitectura sigue el enfoque de puertos y adaptadores: los contratos del dominio expresan operaciones de negocio y persistencia; los servicios de aplicación coordinan reglas y los adaptadores materializan las llamadas HTTP, SQL o SDK. Se documentan los acoplamientos concretos que aún existen para representar la implementación real.

Figura 3.3. Ejecución local de referencia: React/Vite, Java y Flutter nativos; PostgreSQL, Redis, Keycloak, LocalStack y OSRM en Docker.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

### Organización del backend y acceso a datos

domain/model contiene records como Order, Route y DeliveryProof y reglas como OrderLifecycle. domain/ports/in declara acciones, por ejemplo CreateOrderUseCase y AssignOrderUseCase; domain/ports/out define OrderRepository, RoutingPort y contratos de workflow, operaciones y analítica. application/usecases implementa los casos principales y application/services coordina revisión comercial, incidencias, indicadores, documentos y servicios de integración. infrastructure/input recibe REST y WebSocket; infrastructure/output implementa persistencia y ruteo.

WebFlux utiliza Mono para cero o un resultado y Flux para secuencias. R2DBC ejecuta la persistencia operativa reactiva; Flyway usa JDBC para evolucionar el esquema al arranque. Esta coexistencia no significa que las consultas operativas se hagan mediante JPA o Hibernate. Las anotaciones transaccionales de servicios agrupan cambios SQL reactivos, por ejemplo estado, historial y outbox, pero no convierten una subida S3 ni una modificación de Keycloak en una transacción distribuida.

El diseño no es una separación tecnológica absoluta. BusinessWorkflowController y BusinessOperationsController llaman directamente a servicios de aplicación; CreateDeliveryProofUseCaseImpl utiliza S3Service y NotificationService concretos. Esos puntos se muestran en componentes y se reconocen como decisiones de implementación, sin sustituirlos por interfaces inexistentes.

### Clientes y estado de presentación

El panel usa funciones de React, hooks y servicios TypeScript con Axios. AuthProvider obtiene identidad efectiva del backend; ProtectedRoute aplica navegación por roles. useQuery identifica cada consulta por URL, ámbito y revisión, cancela la petición anterior mediante AbortController y evita mostrar respuestas de otro filtro. Las páginas implementan carga, resultado vacío, error recuperable y recarga. El backend sigue siendo la autoridad de permisos y estado.

Flutter organiza funcionalidades por presentación, dominio y datos. BLoC recibe eventos y emite estados de carga, error y resultado; GetIt compone dependencias y Dio realiza HTTP. No toda acción sigue exactamente la misma cadena: RoutesPage._accept llama al RouteRemoteDataSource registrado en GetIt. ProofSync es un ChangeNotifier con observación del ciclo de vida y cola privada por cuenta. Atribuir esas acciones a un BLoC inexistente impediría seguir el código real.

### Integraciones y configuración local

| Componente | Función y separación |
| --- | --- |
| PostgreSQL 14 | Pedidos, rutas, recursos, POD, auditoría y vistas; host 5433, puerto interno 5432. |
| Keycloak 23.0.0 | Realm ecoroute; OIDC/JWT; H2 de identidad en volumen propio. No comparte tablas con la base de negocio. |
| Redis 7 | Pub/Sub de posiciones y marcas de revocación por subject; puerto host 16379 en el perfil IDE. |
| LocalStack 3.8 | Emula S3 y SQS; HTTP 4566. No acredita uso efectivo de AWS en producción. |
| OSRM / mapa de Perú | Orden sugerido de visita, geometría, distancia y duración de plan; HTTP 5000. No incorpora tráfico actual. |
| Servicios cartográficos de cliente | Teselas y geocodificación dependen de servicios externos; requieren conectividad y pueden fallar. |

En el ensayo del 26 de octubre, Java se inició con Gradle y perfiles local,ide; Vite atendió el panel en 3000 y Flutter ejecutó un APK debug en el emulador. Los contenedores de aplicaciones estaban detenidos y las cinco dependencias permanecían activas. Los tres espacios de trabajo del IDE permitían adjuntar depuradores a procesos existentes. Esta topología observada convive con Dockerfile y Compose para otro modo local de arranque.

### Identidad y autorización de extremo a extremo

El panel usa Authorization Code con PKCE S256. El móvil actual solicita credenciales con password grant al cliente mobile-app y después exige /session/me para validar DRIVER y vínculo activo. El backend valida firma, emisor y vencimiento del JWT; extrae roles de realm_access y consulta Redis para revocación. OperationalAccess deriva el conductor desde el subject, comparado con drivers.external_id. Ese campo varchar representa un enlace lógico, sin FK hacia Keycloak.

El handshake de /ws/gps está permitido en la cadena HTTP, pero GpsWebSocketHandler exige token y vehículo en el primer frame antes de publicar posiciones. La autorización de objetos se añade a la comprobación de rol; conocer un id no concede acceso. La configuración y las pruebas locales no acreditan TLS productivo, SLA, alta disponibilidad ni políticas empresariales de seguridad aprobadas.

## Diagrama de componentes

El diagrama permite seguir una acción desde el formulario hasta su efecto persistido y diferenciar componentes propios de dependencias externas. Los nombres corresponden a clases, paquetes y clientes reales. Las flechas expresan uso de un contrato o servicio, sin sugerir que cada caja se despliega por separado.

Figura 3.4. Componentes reales de presentación, entradas, aplicación, dominio, adaptadores y servicios externos.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

| Responsabilidad | Componentes principales | Resultado observable |
| --- | --- | --- |
| Pedidos y planificación | OrderController; OrderUseCasesImpl; RouteController; RouteUseCasesImpl | Creación PENDING, asignación del mismo id, revisión previa y despacho en cascada. |
| Revisión de negocio | BusinessWorkflowController; BusinessWorkflowService; BusinessWorkflowPort; R2dbcBusinessWorkflowAdapter | Condiciones comerciales y aprobación/aceptación persistidas; invalidación ante cambios. |
| Ejecución y POD | DeliveryProofController; CreateDeliveryProofUseCaseImpl; S3Service; ProofIntegrityPort | Estado DELIVERED, evidencia, hashes, timestamps, historial y evento outbox. |
| Excepciones y mejora | BusinessOperationsController; BusinessOperationsService; BusinessOperationsPort | Incidencia resuelta, nuevo intento vinculado o acción con resultado verificado. |
| Analítica | DashboardController; ReportController; DashboardService; AnalyticsQueryPort; R2dbcAnalyticsAdapter | Agregados y métricas con filtros, calidad, metas e historial. |
| Identidad y acceso | SecurityConfig; OperationalAccess; KeycloakAdministration; RevocableJwtConfiguration | Identidad efectiva, permisos de objeto y revocación. |
| Seguimiento y avisos | GpsController; GpsWebSocketHandler; NotificationService; DeliveryEventWorker | Posiciones autorizadas, historial GPS y notificación de entrega deduplicada. |

### Secuencia de persistencia y límites de consistencia

En el registro de un POD, la entrada valida acceso al pedido y la aplicación exige IN_TRANSIT. Antes de confirmar SQL se suben las imágenes a S3 emulado; se guardan sus referencias, integridad y estado del pedido. NotificationService escribe el evento en delivery_outbox dentro del flujo transaccional. DeliveryEventWorker publica mensajes pendientes a SQS y consume la cola para insertar notifications; la unicidad por pedido/tipo evita duplicar una notificación confirmada.

El publicador consulta lotes con FOR UPDATE SKIP LOCKED y registra intentos, hora de envío y error. La mensajería tiene reintentos y consumo idempotente; no se afirma entrega exactamente una vez del transporte. Un fallo después de subir una imagen y antes de confirmar SQL puede dejar un objeto sin referencia: las transacciones SQL no deshacen la operación remota.

La durabilidad del emulador se atiende mediante el respaldo de bytes originales local_evidence_backups cuando el perfil lo habilita. La lectura S3 puede recuperarlos si el catálogo del emulador pierde la referencia. Este soporte local no equivale a una copia de seguridad productiva ni demuestra persistencia nativa de S3. Se conserva fuera del ERD de negocio, pero se documenta como componente técnico.

### Contratos de cambio entre componentes

La modificación comercial y la reasignación de pedidos invalidan la revisión de salida. El dispatcher no puede resolver ese bloqueo iniciando otra vez la misma ruta: debe recuperar confirmación, aprobación y aceptación vigentes. El retorno desde una incidencia utiliza un pedido nuevo de intento y guarda order_attempts; de esa forma el análisis conserva la no entrega original. Estos contratos conectan P01, P02, P03 y P04 sin duplicar silenciosamente la solicitud.

Las dependencias operativas se resuelven con inyección de Spring o GetIt, pero la composición no demuestra que todos los adaptadores estén disponibles. El diagnóstico requiere comprobar HTTP autorizado, conectividad a PostgreSQL/Redis, realm y cliente de identidad, objetos y cola local, y datos OSRM. La prueba de cada componente debe conservar su alcance.

## Diagrama de clases

Las clases de dominio son records Java con datos inmutables y reglas de transición explícitas. Los objetos de persistencia usan anotaciones de Spring Data Relational. Se separan dos vistas: las asociaciones del dominio y sus representaciones SQL, y la colaboración entre contrato de caso de uso, implementación y repositorio.

Figura 3.5. Records de dominio, asociaciones por identificadores y entidades R2DBC. La multiplicidad describe el vínculo persistente, no una colección ORM.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

Order declara id, trackingNumber, routeId, status, receptor, dirección, coordenadas, prioridad, ventanas y timestamps. withAssignment conserva la identidad y reconstruye el record con la ruta y condición nuevas; withStatus reutiliza ese procedimiento. Route contiene conductor, vehículo, fecha, condición, horas y distancia de plan. La geometría y la duración del recorrido se escriben mediante operaciones específicas del repositorio; no son atributos declarados del record Route.

Un conductor y un vehículo pueden participar en varias rutas históricas, aunque los índices parciales impiden más de una ruta activa por recurso y fecha. Un pedido puede carecer de ruta al nacer. Cada DeliveryProof pertenece a un pedido, y la restricción UNIQUE de order_id permite como máximo una prueba persistida por pedido. BusinessWorkflow.Confirmation y Review son records anidados reales, con clave de pedido o ruta, que representan revisión comercial y aprobación/aceptación.

Figura 3.6. Dependencias de creación de pedido: controlador, puerto de entrada, servicio, puerto de salida, adaptador y repositorio reactivo.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

OrderController recibe CreateOrderUseCase, cuya realización es OrderUseCasesImpl. El servicio depende de OrderRepository; R2dbcOrderRepository implementa ese puerto y delega en SpringDataOrderRepository, que opera OrderEntity. Los mappers traducen entre record y entidad. Las interfaces expresan capacidades, mientras los sufijos Impl o Adapter identifican implementaciones; no implican por sí solos otra unidad de despliegue.

OrderLifecycle concentra la definición de estados terminales y la validación manual. DELIVERED, FAILED y RETURNED son terminales. La entrega exitosa solo se registra mediante POD; la transición manual exige motivo para no entrega y rechaza la reapertura. BusinessOperationsService crea un pedido distinto si se autoriza RETRY o REPLAN. Esa relación es asociación histórica de intentos, no modificación del objeto original.

### Correspondencia entre clases, campos y reglas

| Elemento real | Decisión documentada |
| --- | --- |
| BusinessWorkflow.Confirmation.complete() | Devuelve la conjunción de aceptación de cliente, verificación de dirección y cobertura. No certifica una firma del cliente. |
| BusinessWorkflow.Review | Conserva aprobación y aceptación diferenciadas, sus actores y fechas, carga y nota. |
| BusinessOperations.Incident / Improvement | Records de operaciones que representan resolución, intento y ciclo de mejora sin clases inventadas. |
| AnalyticsModels.Kpi.of(...) | Calcula porcentaje a dos decimales, desviación respecto a meta y estado NO_DATA/NO_TARGET/MET/BELOW_TARGET. |
| DeliveryProofEntity | Representa datos POD de R2DBC; los metadatos de integridad adicionales se escriben a través de ProofIntegrityPort. |

La representación evita incluir todas las clases del repositorio en una única imagen ilegible. Las vistas muestran nueve y siete elementos de colaboración, respectivamente, y el catálogo de funciones del apartado 3.7 completa los enlaces a archivos y líneas. No se dibujan métodos de una clase KpiReportService porque el cálculo actual reside en DashboardService y AnalyticsModels.

## Modelamiento de base de datos

La base operativa usa PostgreSQL 14 y evoluciona con Flyway. Existen quince archivos de migración entre V1 y V16, con salto de V11; ese salto no se rellena con un script supuesto. El modelo de negocio conserva 26 tablas, cuatro vistas y 27 claves foráneas físicas. Keycloak mantiene su identidad en una H2 independiente y no forma parte de este esquema.

El diccionario de partida procede del catálogo físico exportado para V15. Se contrastó con los SQL actuales: V16 agrega una función de calidad GPS y nueve columnas al final de analytics_route_facts, sin agregar tablas o FK de negocio. La actualización documental no se presenta como una nueva extracción del catálogo en vivo.

Figura 3.7. Inventario global V1–V16: 26 tablas y cuatro vistas. Los detalles siguientes y el registro de relaciones complementan los campos resumidos.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

Figura 3.8. Las 27 FK físicas del modelo; se explicita la multiplicidad sin inventar relaciones por coincidencia de nombres.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

### Entidades y separación de responsabilidades

| Grupo | Objetos | Uso en el sistema |
| --- | --- | --- |
| Recursos y planificación | drivers, vehicles, routes, route_dispatch_reviews | Identificación del recurso, reserva diaria, plan y revisión de salida. |
| Datos de solicitud y entrega | orders, order_business_data, delivery_proofs, order_status_history | Pedido, condiciones comerciales, evidencia e historial de resultados. |
| Detalle y catálogo | order_items, products, hubs | Estructuras de detalle y apoyo; su presencia en SQL no demuestra un formulario CRUD operativo para cada tabla. |
| Excepciones e intentos | incidents, order_attempts | Motivos, resolución y vínculo entre resultado original y nuevo intento. |
| Supervisión y soporte operativo | vehicle_gps_history, route_expenses, fuel_logs, vehicle_maintenance_logs, driver_contracts, driver_shifts | Telemetría y estructuras auxiliares. No se atribuyen a todas las tablas funciones de pantalla no verificadas. |
| Administración y mejora | purchases, improvement_actions, business_audit_events | Compras, seguimiento de acciones y auditoría polimórfica. |
| Eventos y notificaciones | delivery_outbox, notifications | Persistencia de eventos y avisos con restricciones de deduplicación. |
| Metas | analytics_goals, analytics_goal_history | Meta vigente por indicador e historial inmutable de cambios. |

orders.route_id es nullable y permite que P01 registre la solicitud antes de planificar. order_business_data.order_id y route_dispatch_reviews.route_id son simultáneamente PK y FK: extienden opcionalmente un pedido o ruta sin cambiar su identidad. delivery_proofs.order_id es UNIQUE. Los índices únicos parciales de rutas aseguran exclusión por conductor/día y vehículo/día solo cuando la condición es PLANNED o IN_PROGRESS. La verificación de aplicación mejora el mensaje, mientras la base resuelve la carrera entre solicitudes concurrentes.

order_attempts referencia pedido original, pedido de reintento e incidencia; retry_order_id e incident_id son únicos. Las FK next_route_id y retry_order_id añadidas a incidents permiten consultar el destino de una resolución. En cambio, orders.driver_id no tiene FK física exportada, improvement_actions.metric_code no referencia analytics_goals y business_audit_events utiliza entity_type/entity_id sin una FK a cada entidad. Esas relaciones conceptuales no se dibujan como integridad referencial.

Figura 3.9. Detalle físico reutilizado de recursos y planificación; columnas y FK no cambiadas por V16.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

Figura 3.10. Detalle físico reutilizado de pedidos y evidencia: datos comerciales, POD, historial y eventos.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

Figura 3.11. Detalle físico reutilizado de incidencias V13, nuevos intentos, mejora y metas.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

### Migraciones y soporte local

V1–V8 establecen estructura inicial, recursos, ampliaciones y geometría/secuencia. V9 incorpora restricciones de concurrencia, integridad de archivos y outbox. V10 agrega revisión comercial, revisión de despacho, intentos, mejora y auditoría. V12 crea vistas y metas; V13 amplía la resolución de incidencias; V14 respalda originales locales; V15 incluye RETURNED en paradas terminales del modelo analítico; V16 aplica criterios de calidad a la distancia GPS. No deben editarse migraciones ya aplicadas para simular un historial diferente.

Se excluyen del ERD de negocio nueve tablas corp_* de referencia heredada y seis auth_* legacy. Esas tablas pueden continuar en el SQL completo; su exclusión del dibujo no supone borrarlas. local_evidence_backups y flyway_schema_history son soporte técnico. El archivo EcoRoute_BD_Completa_V1-V16.sql es material de reconstrucción de una base vacía y no se importa encima de una base con Flyway aplicado.

### Modelo de lectura, indicadores y fórmulas actuales

Figura 3.12. Actualización V16 de la función de calidad y la vista de rutas; dependencias de lectura SQL sin FK ficticias.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

analytics_order_facts consolida pedido, ruta, conductor, datos comerciales y POD. La fecha operativa usa route_date y, sin ruta, el día de creación en America/Lima. analytics_route_facts consolida distancia planificada, tiempos reales y telemetría; analytics_goal_facts incluye los cinco códigos aunque no tengan meta, y analytics_goal_history_facts expone su historial. El rol ecoroute_bi_reader es NOLOGIN y recibe lectura de vistas; V16 restringe ejecución de su función a ese rol. Tener esos objetos no demuestra un informe Power BI publicado ni una conexión de usuario ya preparada.

| Indicador | Numerador / denominador × 100 | Interpretación y límite |
| --- | --- | --- |
| IID | Pedidos iid_valid / todos los pedidos | RUC de once dígitos, nombre y dirección no vacíos y GPS válido según la vista. No incorpora por sí solo aceptación comercial. |
| CHR | Pedidos programados DELIVERED / pedidos con ruta | Cumplimiento de entregas de la hoja; una ruta COMPLETED no hace que CHR sea 100. |
| TDE | Pedidos programados con foto O firma / pedidos con ruta | Disponibilidad de evidencia digital; no equivale a POD completo ni verifica disponibilidad remota de objetos. |
| SUCCESS | Pedidos DELIVERED / todos los pedidos | Incluye también pedidos sin ruta en el denominador. |
| ONTIME | Entregas con verified_at ≤ fin de ventana / entregas DELIVERED con POD y fin de ventana evaluables | Compara contra fin de ventana, no exige verificación posterior a su inicio y no usa captured_at como hora de evaluación. |

Kpi.of devuelve null si el denominador es cero y redondea con HALF_UP a dos decimales. La brecha es porcentaje menos meta. NO_DATA indica ausencia de denominador; NO_TARGET significa que existe medición sin meta; MET y BELOW_TARGET comparan con el objetivo configurado. La meta de una acción de mejora es un valor del caso y no configura automáticamente analytics_goals.

La vista V12 considera válidos para IID y POD completo los componentes de GPS distintos de cero de forma individual; V16 usa el criterio diferente de excluir solo el par 0,0, respetando ecuador y meridiano. Se conserva esa diferencia de implementación para evitar atribuir una única regla uniforme. La existencia de hashes en SQL permite evaluar integridad declarada, pero comprobar los bytes exige leer los archivos y compararlos.

La distancia de plan procede de OSRM o de la aproximación Haversine y no es la distancia recorrida. V16 calcula segmentos consecutivos dentro del intervalo real de la ruta, con LAG por ping_time,id y radio terrestre 6371.0088 km. Requiere al menos dos muestras y rechaza coordenadas inválidas, tiempos sin avance, velocidad superior al máximo o gap superior al umbral. Los valores por defecto 160 km/h y 900 s son parámetros locales de reporte, no norma de transporte ni política empresarial aprobada.

actual_gps_distance_km solo existe cuando la calidad es AVAILABLE. km_per_delivery divide esa distancia por entregas DELIVERED; sin divisor válido permanece NULL. time_per_stop_min divide minutos transcurridos entre inicio y fin por todas las paradas terminales DELIVERED/FAILED/RETURNED: no mide atención individual al receptor. observed_distance_km conserva una suma no validada y no debe presentarse como recorrido real. La API usa los parámetros configurados de GpsQualityPolicy; la vista autónoma usa sus valores por defecto.

En el período final de la ruta 22 se documentan IID 66.67% (2/3), CHR/TDE/SUCCESS 33.33% (1/3) y ONTIME 100% (1/1). Las metas globales permanecen sin configurar. La pausa prolongada del ensayo genera un gap GPS superior a 900 s: distancia y km por entrega se muestran no evaluables. Los minutos incluyen pausas de exposición y no justifican una conclusión de productividad real.

## Entorno visual de los formularios

El entorno visual comprende trece pantallas web y seis móviles. El inventario las identifica como W01–W13 y M01–M06 para seguir una acción desde el proceso hasta el componente de presentación y el endpoint. Son pantallas implementadas; varios formularios, diálogos y estados pertenecen a una misma ruta y no se contabilizan como módulos adicionales.

La sesión del 26 de octubre contiene 71 entradas de captura, incluidas vistas y depuración IDE. Esa cifra expresa evidencia visual del recorrido y no 71 pruebas funcionales distintas. La guía total de 113 páginas desarrolla todas las pantallas y su código. Las figuras de este apartado muestran el registro, la planificación, la aceptación, la operación offline, la resolución de incidencias y la lectura de indicadores.

| Pantalla | Ruta de interfaz | Procesos relacionados | Capturas en manifest |
| --- | --- | --- | --- |
| W01 · Acceso web y retorno OIDC | /login | P08 | 2 |
| W02 · Inicio y navegación | / | P08, P01, P02, P04, P05, P06, P09 | 2 |
| W03 · Pedidos | /orders | P01, P02, P03 | 6 |
| W04 · Gestión de despacho | /routes | P02, P03, P07 | 4 |
| W05 · Incidencias y decisiones · P04 | /incidents | P04, P02, P03 | 4 |
| W06 · Acciones de mejora · P05 | /improvement-actions | P05, P09 | 5 |
| W07 · Dashboard web: panel de control logístico | /dashboard | P05, P07 | 2 |
| W08 · Conductores | /drivers | P06, P02, P08 | 2 |
| W09 · Vehículos | /vehicles | P06, P02, P09 | 2 |
| W10 · Usuarios e identidades | /users | P08, P06 | 2 |
| W11 · Compras operativas | /purchases | P09, P06, P05 | 2 |
| W12 · Reportes operativos | /reports | P05, P07 | 2 |
| W13 · Inteligencia de negocio | /bi | P05, P06, P07 | 11 |
| M01 · Acceso del conductor | /login | P08 | 1 |
| M02 · Mis rutas y hoja de reparto | /routes | P02, P03, P07 | 7 |
| M03 · Detalle de pedido y prueba de entrega POD | /orders/:id | P03, P04 | 10 |
| M04 · Historial de entregas | /history | P03, P05 | 1 |
| M05 · Perfil del conductor | /profile | P08, P06, P03 | 1 |
| M06 · Sincronización de evidencias | /sync | P03, P04 | 2 |

### Criterios de interacción implementados

En Pedidos el operador distingue solicitud, datos comerciales y asignación. La selección de ruta ocurre después de crear y confirmar el pedido; no se propone crear una segunda solicitud. Gestión de despacho muestra plan, paradas, carga y estado de revisión: jefatura aprueba mediante ADMIN, el conductor acepta en su móvil y el dispatcher despacha. La disponibilidad visual de una acción no sustituye la comprobación del servidor.

Los formularios web proporcionan campos, validación y mensajes de API; las consultas con useQuery separan carga, ausencia de datos y error. Un filtro cambia el ámbito de la consulta; los gráficos y tablas no deben conservar datos de un período anterior mientras se presenta otro. En páginas reservadas, ProtectedRoute controla navegación y SecurityConfig exige el rol correspondiente al endpoint.

Mis rutas presenta mapa y paradas numeradas con geometría OSRM cuando existe. Una aproximación sin geometría se representa por segmentos directos y no se anuncia como calle recorrida. El detalle móvil recoge foto, firma, receptor/DNI y GPS. La pantalla de sincronización distingue elementos pendientes o bloqueados y confirmación remota; volver al formulario no demuestra que el servidor haya recibido el POD.

Incidencias ofrece decisiones cuyo efecto se explica junto al resultado original. Acciones de mejora diferencia registro, ejecución y verificación del resultado. Dashboard, Reportes y BI muestran valores ausentes y calidad: «No evaluable» para distancia GPS rechazada y «Sin meta» para indicadores no configurados. Un 0% medido no es equivalente a un porcentaje ausente.

### Capturas representativas del recorrido local

Figura 3.13. Registro de pedido sin ruta; distinguir formulario y persistencia. Formulario real de alta sin ruta: datos de pedido, ventana y confirmación comercial, cancelado sin guardar.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

Figura 3.14. Planificación y despacho, con revisión y aceptación antes de salir. Ruta 22 de hoy: aprobación administrativa y aceptación del conductor verificadas antes del despacho.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

Figura 3.15. Aceptación de la hoja por el conductor. Continuación de la revisión con observaciones y botón de aceptación.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

Figura 3.16. POD conservado localmente antes de su confirmación remota. Evidencia de pedido48 guardada sin conexión; el estado remoto aún no está confirmado.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

Figura 3.17. Resolución administrativa de la incidencia 14: justificación del cierre, preservando el resultado del pedido fallido.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

Figura 3.18. Indicadores finales del fixture sintético; explicitar numeradores y denominadores. BI final del 26/10/2026: IID66.67% (2/3), CHR/TDE/SUCCESS33.33% (1/3) y ONTIME100% (1/1). Las metas administrativas no están configuradas.

Fuente: desarrollo de EcoRoute. Abrir imagen original completa.

### Cobertura y guía complementaria

El manifest conserva ruta 22 y pedidos 48, 49 y 50 como identificadores del fixture sintético. Las imágenes se interpretan junto con GET/SQL final, porque una pantalla aislada no acredita integridad del servidor. business_final.json registra 33 checks PASS, con alcance declarado de corte secuencial de solo lectura y sin inspeccionar por sí mismo la cola local móvil. Las comprobaciones IDE conservan la procedencia de la observación: el verificador del corte GET/SQL no inspeccionó por sí mismo todas las capturas de depuración.

Las capturas se leen junto con la identificación de pantalla, el estado observado y la leyenda del ensayo. Cada figura enlaza su imagen original para ampliar campos y columnas. La guía complementaria conserva el conjunto de formularios y estados de las 19 pantallas, mientras que el manifiesto permite seguir su secuencia y procedencia. Una imagen del formulario no demuestra por sí sola que sus datos se hayan guardado.

Material complementario: docs/guia_total_ide/EcoRoute_Guia_Total_Recorrido_y_IDE.md y su guía de 113 páginas; tools/guia_total_ide/inventario_pantallas.json; docs/guia_total_ide/ejecucion_20261026/manifest.json. Las 19 fichas y sus referencias actuales se incluyen también en source_audit.json para facilitar el enlace entre interfaz y código.

## Código fuente

El código se expone mediante funciones que materializan las decisiones de negocio. Las referencias incluyen archivo, símbolo y línea vigente; se evita copiar páginas completas que no expliquen una regla. Los extractos siguientes se obtienen literalmente de esas fuentes al integrar el capítulo y no constituyen implementaciones alternativas.

El recorrido técnico atraviesa cliente, endpoint, servicio y persistencia. Para reproducirlo se registra una solicitud PENDING sin ruta, se confirma su información, se asigna el mismo id y se exige aprobación y aceptación antes de despachar. El resultado se registra por POD o por no entrega y después se revisa en incidencias y BI.

| Función o símbolo real | Archivo y línea | Regla principal |
| --- | --- | --- |
| public Mono<Order> createOrder( | src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/OrderUseCasesImpl.java:51 | Rechaza routeId inicial, establece PENDING y conserva historial de registro. |
| public Mono<Confirmation> confirm( | src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/BusinessWorkflowService.java:23 | Bloquea el pedido, valida condiciones y ubicación e invalida la revisión de ruta. |
| public Mono<Order> assignOrder( | src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/OrderUseCasesImpl.java:74 | Exige PLANNED y confirmación; conserva id y pasa a ASSIGNED. |
| public Mono<Review> approve( | src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/BusinessWorkflowService.java:43 | Comprueba conductor, vehículo, peso y todos los pedidos confirmados. |
| public Mono<Review> accept( | src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/BusinessWorkflowService.java:63 | Exige conductor correspondiente y aprobación previa. |
| public Mono<Route> updateRouteStatus( | src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/RouteUseCasesImpl.java:61 | Comprueba revisión de salida, cascada IN_TRANSIT y reglas terminales. |
| public Mono<OptimizedPath> plan( | src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/RoutePlannerService.java:32 | Intenta RoutingPort y degrada tras error o timeout de cinco segundos. |
| public Mono<DeliveryProof> createDeliveryProof( | src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/CreateDeliveryProofUseCaseImpl.java:41 | Valida evidencia y estado; persiste integridad, entrega e historial. |
| Future<SubmissionResult> submit( | mobile-app/lib/core/sync/proof_sync.dart:56 | Escribe la cola antes del HTTP y distingue confirmada, pendiente o rechazada. |
| Future<void> _drain( | mobile-app/lib/core/sync/proof_sync.dart:88 | Deduplica vuelos y bloquea errores de negocio sin perder archivos. |
| public Mono<Order> updateStatusManual( | src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/OrderUseCasesImpl.java:134 | Valida transición y motivo, crea incidencia y evalúa fin de ruta. |
| public Mono<Incident> resolve( | src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/BusinessOperationsService.java:48 | Permisos de cierre; nuevo intento para RETRY/REPLAN; original inmutable. |
| public Mono<BiReport> getBi( | src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/DashboardService.java:48 | Agrega fuentes y aplica fórmulas sobre numeradores/denominadores. |
| public static Kpi of( | src/main/java/com/ecoroute/backend/domain/model/analytics/AnalyticsModels.java:38 | Null sin denominador; dos decimales; estados según dato y meta. |
| public Mono<Improvement> createAction( | src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/BusinessOperationsService.java:105 | Valida responsable, fecha, indicador y valores. |
| public Mono<Improvement> updateAction( | src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/BusinessOperationsService.java:116 | Exige ADMIN y resultado para VERIFIED; no exige alcanzar meta. |
| export async function redirectToKeycloakLogin | web-admin/src/services/keycloak.ts:38 | Gestiona autenticación de panel con proveedor externo. |
| export function useQuery | web-admin/src/hooks/useQuery.ts:6 | Cancela petición previa y evita datos de otro filtro. |
| Future<void> _accept( | mobile-app/lib/features/routes/presentation/pages/routes_page.dart:162 | Llama al DataSource real por GetIt, sin inventar paso BLoC. |
| public Mono<Void> roles( | src/main/java/com/ecoroute/backend/infrastructure/security/KeycloakAdministration.java:68 | Actualiza Keycloak, valida vínculo y revoca sesiones. |

### Registro, confirmación y conservación de identidad

src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/OrderUseCasesImpl.java · líneas 51 a 64

51      public Mono<Order> createOrder(Order order) {

52          if(order.routeId()!=null) return Mono.error(new BusinessRuleException("Registre y confirme primero el pedido; asigne la ruta en planificación"));

53          OrderStatus initialStatus = (order.routeId() != null) ? OrderStatus.ASSIGNED : OrderStatus.PENDING;

54          Order orderToSave = new Order(

55                  null, order.trackingNumber(), order.externalReference(),

56                  order.routeId(), initialStatus, order.recipientName(),

57                  order.recipientPhone(), order.recipientEmail(),

58                  order.deliveryAddress(), order.deliveryCity(),

59                  order.deliveryDistrict(), order.latitude(), order.longitude(),

60                  order.priority(), order.estimatedDeliveryWindowStart(),

61                  order.estimatedDeliveryWindowEnd(), OffsetDateTime.now(),

62                  OffsetDateTime.now()

63          );

64          Mono<Void> validRoute = order.routeId() == null ? Mono.empty() : routeRepository.lockById(order.routeId())

La guarda inicial impide registrar el pedido ya asociado a ruta. PENDING identifica la solicitud en revisión; el flujo autorizado continúa con confirmación y asignación.

src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/OrderUseCasesImpl.java · líneas 74 a 94

74      public Mono<Order> assignOrder(Long orderId, Long routeId) {

75          if (routeId == null) return Mono.error(new IllegalArgumentException("Seleccione una ruta"));

76          return routeRepository.lockById(routeId)

77                  .switchIfEmpty(Mono.error(new ResourceNotFoundException("Ruta no encontrada")))

78                  .flatMap(route -> {

79                      if (route.status() != RouteStatus.PLANNED)

80                          return Mono.error(new BusinessRuleException("La ruta debe estar planificada para asignar pedidos"));

81                      return orderRepository.lockById(orderId)

82                              .switchIfEmpty(Mono.error(new ResourceNotFoundException("Pedido no encontrado")))

83                              .flatMap(order -> {

84                                  if (order.status() != OrderStatus.PENDING && order.status() != OrderStatus.ASSIGNED)

85                                      return Mono.error(new BusinessRuleException("No se reasigna un pedido ya despachado o cerrado"));

86                                  Mono<Void> sourceCheck = order.routeId() == null || order.routeId().equals(routeId)

87                                          ? Mono.empty() : routeRepository.findById(order.routeId()).flatMap(source ->

88                                          source.status() == RouteStatus.PLANNED ? Mono.empty()

89                                                  : Mono.error(new BusinessRuleException("La ruta anterior ya fue despachada")));

90                                  return sourceCheck.then(workflow.requireConfirmed(orderId))

91                                          .then(workflow.invalidate(order.routeId())).then(workflow.invalidate(routeId))

92                                          .then(Mono.defer(() -> orderRepository.save(order.withAssignment(routeId,OrderStatus.ASSIGNED))))

93                                          .flatMap(saved -> audit.record(saved,"Asignación a ruta " + routeId).thenReturn(saved));

94                              });

El bloqueo de ruta y pedido acompaña la validación de planificación. En la continuación del método se exige requireConfirmed, se invalidan revisiones y se guarda order.withAssignment con el mismo id.

La confirmación comercial exige nota descriptiva y RUC de once dígitos si se informa; completar las tres declaraciones requiere ubicación válida. Cambiar la ventana de entrega antes de despachar exige fecha vigente y motivo, revoca customerAccepted e invalida el plan. De este modo el código no conserva una aprobación emitida para condiciones distintas. La consulta posterior debe confirmar que no se creó otra solicitud.

### Despacho y estados terminales

src/main/java/com/ecoroute/backend/domain/model/OrderLifecycle.java · líneas 12 a 28

12      public static void validateManual(OrderStatus from, OrderStatus to, String reason) {

13          if (to == null) throw new IllegalArgumentException("Debe indicar el estado del pedido");

14          if (to == OrderStatus.DELIVERED)

15              throw new BusinessRuleException("Confirme la entrega mediante una prueba con foto, firma, receptor y GPS");

16          if (from == to) return;

17          if (terminal(from)) throw new BusinessRuleException("Un pedido cerrado no puede reabrirse; registre un nuevo intento autorizado");

18          boolean allowed = switch (from) {

19              case ASSIGNED -> to == OrderStatus.PICKED_UP;

20              case PICKED_UP -> to == OrderStatus.IN_TRANSIT || to == OrderStatus.FAILED;

21              case IN_TRANSIT -> to == OrderStatus.FAILED || to == OrderStatus.RETURNED;

22              default -> false;

23          };

24          if (!allowed) throw new BusinessRuleException("Transición no permitida: " + from + " a " + to);

25          if ((to == OrderStatus.FAILED || to == OrderStatus.RETURNED) && (reason == null || reason.trim().length() < 5))

26              throw new IllegalArgumentException("Indique un motivo de no entrega de al menos cinco caracteres");

27      }

28  }

La entrega exitosa no se registra con un PATCH manual: requiere POD. El método rechaza reapertura de resultados terminales y limita transiciones y motivos de no entrega.

RouteUseCasesImpl exige requireDispatchReview antes de IN_PROGRESS y valida que existan pedidos, que no estén cerrados y que sus coordenadas sean válidas. La transacción aplica la cascada de estado e historial y registra inicio. Los métodos de cierre consultan OrderLifecycle.terminal, por lo que una ruta completa puede contener fallas y devoluciones. No debe deducirse éxito de entrega desde la palabra COMPLETED.

### POD, reintentos y efectos remotos

src/main/java/com/ecoroute/backend/application/usecases/CreateDeliveryProofUseCaseImpl.java · líneas 41 a 59

41      public Mono<DeliveryProof> createDeliveryProof(DeliveryProof deliveryProof) {

42          if (deliveryProof.latitude()==null || deliveryProof.longitude()==null

43                  || !Double.isFinite(deliveryProof.latitude()) || !Double.isFinite(deliveryProof.longitude())

44                  || Math.abs(deliveryProof.latitude())>90 || Math.abs(deliveryProof.longitude())>180

45                  || (deliveryProof.latitude()==0 && deliveryProof.longitude()==0))

46              return Mono.error(new IllegalArgumentException("Se requiere una ubicación GPS válida, no el punto 0,0"));

47          if (deliveryProof.receiverName()==null || deliveryProof.receiverName().isBlank()

48                  || deliveryProof.receiverDni()==null || !deliveryProof.receiverDni().matches("[0-9]{8}"))

49              return Mono.error(new IllegalArgumentException("Complete el receptor y su DNI de ocho dígitos"));

50          if (deliveryProof.verifiedAt()!=null && deliveryProof.verifiedAt().isAfter(OffsetDateTime.now().plusMinutes(5)))

51              return Mono.error(new IllegalArgumentException("La fecha de captura no puede estar en el futuro"));

52          try { S3Service.decodeImage(deliveryProof.imageUrl(),10); S3Service.decodeImage(deliveryProof.signatureDataUrl(),2); }

53          catch (IllegalArgumentException ex) { return Mono.error(ex); }

54          return orderRepository.lockById(deliveryProof.orderId())

55                  .switchIfEmpty(Mono.error(new ResourceNotFoundException("Order not found with id: " + deliveryProof.orderId())))

56                  .flatMap(order -> {

57                      if (order.status() == OrderStatus.DELIVERED)

58                          return deliveryProofRepository.findByOrderId(order.id())

59                                  .switchIfEmpty(Mono.error(new BusinessRuleException("El pedido figura entregado sin prueba; requiere conciliación")));

La validación de coordenadas, receptor, DNI y momento de captura precede al bloqueo del pedido. Los métodos posteriores decodifican imágenes y escriben el resultado con su evidencia.

mobile-app/lib/core/sync/proof_sync.dart · líneas 56 a 71

56    Future<SubmissionResult> submit(

57        String owner, Map<String, dynamic> proof) async {

58      await cache.enqueue(

59          owner, proof); // Durable write MUST finish before any HTTP.

60      await reload();

61      await sync();

62      final pending = await cache.pending(owner);

63      final match = pending.where((p) => p['orderId'] == proof['orderId']);

64      if (match.isEmpty) return SubmissionResult.confirmed;

65      return match.first['_blocked'] == true

66          ? SubmissionResult.rejected

67          : SubmissionResult.queued;

68    }

69

70    Future<void> sync({bool retryRejected = false}) async {

71      final owner = cache.account;

submit confirma primero la escritura privada. Solo después intenta sincronizar y consulta si el elemento sigue pendiente o está bloqueado; el mensaje de interfaz depende de ese resultado.

La idempotencia real del POD descansa en el bloqueo del pedido, el retorno de la prueba existente para DELIVERED y la unicidad de delivery_proofs.order_id. El móvil envía además Idempotency-Key basado en orderId, pero la presencia de ese header no demuestra un almacén genérico de claves idempotentes. Los hashes se calculan sobre bytes decodificados; la carga válida admite PNG/JPEG y límites diferenciados para foto y firma.

El comprobante PDF se genera con los datos de entrega y evidencia disponible. Consultar metadatos POD no prueba que el archivo sea accesible; por ello el ensayo final lee foto, firma y PDF y compara hashes de archivos. La transacción de negocio y outbox no garantiza rollback de objetos S3 previamente subidos; un diseño de consistencia eventual exige mantener esa distinción.

### Incidencias y aprendizaje administrativo

src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/BusinessOperationsService.java · líneas 48 a 63

48      public Mono<Incident> resolve(Long id,String outcome,String reason,Long nextRoute,String actor,boolean manager) {

49          requireText(reason,5,"Indique el motivo de resolución");

50          if(outcome==null || !Set.of("RETRY","REPLAN","CLOSE_FAILED","CLOSE_CASE").contains(outcome))

51              return Mono.error(new IllegalArgumentException("Resolución inválida"));

52          if((outcome.equals("CLOSE_FAILED") || outcome.equals("CLOSE_CASE")) && !manager)

53              return Mono.error(new org.springframework.security.access.AccessDeniedException("El cierre definitivo requiere jefatura"));

54          return operations.incident(id,true).switchIfEmpty(Mono.error(new ResourceNotFoundException("Incidencia no encontrada")))

55              .flatMap(incident -> {

56                  if(!"OPEN".equals(incident.status())) return outcome.equals(incident.outcome()) ? Mono.just(incident)

57                      : Mono.error(new BusinessRuleException("La incidencia ya fue resuelta"));

58                  if(outcome.equals("CLOSE_CASE")) return finish(incident,outcome,reason,actor,null,null);

59                  if(incident.orderId()==null) return Mono.error(new BusinessRuleException("Use CLOSE_CASE para incidencias generales de ruta"));

60                  // Use route -> order lock order, matching assignment/dispatch to avoid lock inversions.

61                  Long target=outcome.equals("REPLAN")?nextRoute:incident.routeId();

62                  if(target==null) return Mono.error(new IllegalArgumentException("Seleccione la nueva ruta"));

63                  return routes.lockById(target).switchIfEmpty(Mono.error(new ResourceNotFoundException("Ruta destino no encontrada")))

La resolución valida motivos y permisos. RETRY/REPLAN continúan creando un intento nuevo y vinculándolo mediante order_attempts; CLOSE_FAILED/CLOSE_CASE requieren ADMIN.

src/main/java/com/ecoroute/backend/application/services/BusinessOperationsService.java · líneas 116 a 134

116      public Mono<Improvement> updateAction(Long id,String status,Double result,String note,String actor,boolean manager) {

117          requireText(note,5,"Documente la evidencia o motivo");validateNumber(result);

118          if(status==null || !Set.of("IN_PROGRESS","VERIFIED","DISCARDED").contains(status))

119              return Mono.error(new IllegalArgumentException("Estado inválido"));

120          if((status.equals("VERIFIED") || status.equals("DISCARDED")) && !manager)

121              return Mono.error(new org.springframework.security.access.AccessDeniedException("Jefatura verifica o descarta la acción"));

122          if(status.equals("VERIFIED") && result==null) return Mono.error(new IllegalArgumentException("Registre el resultado medido"));

123          return operations.improvement(id,true).switchIfEmpty(Mono.error(new ResourceNotFoundException("Acción no encontrada")))

124              .flatMap(current -> {

125                  if(Set.of("VERIFIED","DISCARDED").contains(current.status()))

126                      return Mono.error(new BusinessRuleException("La acción está cerrada"));

127                  if(status.equals("VERIFIED") && !current.status().equals("IN_PROGRESS"))

128                      return Mono.error(new BusinessRuleException("Ejecute la acción antes de verificar su resultado"));

129                  return operations.updateImprovement(id,status,result,note,status.equals("VERIFIED")?actor:null)

130                      .flatMap(saved -> workflow.audit("P05","IMPROVEMENT",id,status,actor,note).thenReturn(saved));

131              });

132      }

133      private void requireText(String value,int min,String message) {

134          if(value==null || value.trim().length()<min) throw new IllegalArgumentException(message);

La verificación exige resultado y paso previo por IN_PROGRESS. La comparación resultado/meta corresponde a la interpretación del análisis; el servicio no exige alcanzar la meta.

La acción 8 de la prueba ilustra esa separación: VERIFIED conserva resultado 33.33 y objetivo 90, junto con una nota de limitación causal. Es revisión documentada de un ensayo por debajo del objetivo, no demostración de beneficio empresarial. La consulta de causas utiliza historial e incidencias con su fuente para evitar interpretar eventos de distinto origen como pedidos únicos.

### Indicadores y calidad del dato

src/main/java/com/ecoroute/backend/domain/model/analytics/AnalyticsModels.java · líneas 38 a 47

38          public static Kpi of(Indicator indicator, long numerator, long denominator, BigDecimal target) {

39              BigDecimal value = denominator == 0 ? null : BigDecimal.valueOf(numerator)

40                      .multiply(BigDecimal.valueOf(100)).divide(BigDecimal.valueOf(denominator), 2, RoundingMode.HALF_UP);

41              BigDecimal gap = value == null || target == null ? null : value.subtract(target);

42              String status = value == null ? "NO_DATA" : target == null ? "NO_TARGET" : gap.signum() >= 0 ? "MET" : "BELOW_TARGET";

43              return new Kpi(indicator.name(), indicator.label, numerator, denominator, value, target, gap, status);

44          }

45      }

46      public record DailyTrend(LocalDate date, List<Kpi> kpis) {}

47      public record GpsQuality(String status, long sampleCount, long validSampleCount, long invalidSampleCount,

El porcentaje conserva numerador y denominador, devuelve null sin datos y calcula brecha respecto a una meta opcional. Un resultado sin meta no se clasifica como objetivo alcanzado.

DashboardService realiza composición con Mono.zip y construye KPIs a partir de AnalyticsQueryPort. R2dbcAnalyticsAdapter proyecta explícitamente la calidad GPS y llama a analytics_route_gps_quality con parámetros configurados; así evita filtrar inadvertidamente el valor por defecto de una vista al contrato API. React y la exportación aplican la misma regla de presentación: distancia ausente si la calidad no permite reportarla.

### Validación técnica y procedencia de los resultados

La comprobación de negocio del 26 de octubre es una lectura GET/SQL secuencial después de acciones de la sesión. Verifica pedidos 48–50, ruta 22, aceptación, POD único, archivos e integridad, outbox/notificación, cierres de incidencia y acción de mejora. El JSON aclara que no escribe negocio, no ejecuta la cola móvil y no acredita por sí solo toda la interacción UI/IDE. Su resultado debe leerse con las capturas y registros de origen.

Los reportes técnicos del 27 de octubre registran 106 pruebas backend: 88 aprobadas, 18 omitidas y cero fallos/errores; 62 pruebas web aprobadas; y 84 pruebas Flutter aprobadas con ocho omitidas. Los procesos devolvieron código de salida cero; Analyze, Lint y Build figuran PASS. Los reportes conservan hashes de las fuentes ensayadas y logs. Docker estaba inactivo, por lo que las pruebas omitidas no se consideran integración ejecutada. Estos resultados complementan el E2E del 26 de octubre y no acreditan una instalación limpia completa, aceptación empresarial firmada ni operación productiva.

| Comprobación 27/10 | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Backend | 106 descubiertas: 88 PASS, 18 SKIP, 0 fallos/errores; exit 0 | docs/entrega_capitulo3/quality/backend_test.json |
| Web | 62 PASS, 0 fallos, 0 omitidas; exit 0 | docs/entrega_capitulo3/quality/web_test.json |
| Flutter | 84 PASS, 8 SKIP, 0 fallos; exit 0 | docs/entrega_capitulo3/quality/flutter_test.json |
| Analyze / Lint / Build | PASS de controles técnicos; no equivalen a despliegue | docs/entrega_capitulo3/quality/quality_summary.json |

## Manual de instalación

El procedimiento describe una instalación local de demostración y separa un entorno nuevo de uno ya configurado. La instalación nueva debe crear su configuración, infraestructura, identidad y recursos de negocio; una base vacía migrada por Flyway no contiene los conductores ni vehículos del fixture de exposición. Los identificadores de la ruta 22 y los pedidos 48–50 pertenecen únicamente a la prueba del 26 de octubre.

Los comandos se ejecutan desde la raíz del proyecto salvo indicación contraria. El 27 de octubre se revisaron fuentes y sintaxis de los preparadores y se ejecutaron pruebas de código, pero Docker estaba inactivo; no se acredita una instalación nueva completa ni la ejecución de la descarga y preparación de mapas ese día.

### Requisitos y puertos

Se requiere Java 17, el wrapper Gradle del proyecto, un Node compatible con Vite 7, Flutter con las dependencias declaradas, Android SDK y emulador operativo, Docker Engine/Compose y PowerShell. El proyecto exige Flutter ≥3.35 y Dart ≥3,<4 en pubspec.yaml; las versiones efectivas de la verificación se registran en quality/dependency_versions.json. Deben estar disponibles la red para dependencias y el extracto de Perú, y espacio para los datos OSRM que superan aproximadamente 1 GB tras su preparación.

| Servicio | Dirección local | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Panel web | http://localhost:3000 | Vite nativo o panel Docker; evitar ocupar simultáneamente el puerto. |
| API | http://localhost:8081 | REST sin prefijo /api interno; el proxy web elimina ese prefijo. |
| Keycloak | http://localhost:8080 | Realm ecoroute y consola administrativa en sesión separada. |
| PostgreSQL | 127.0.0.1:5433 | Docker publica el 5432 interno. application-ide.yml usa IDE_DB_PORT=5433. |
| Redis en IDE | 127.0.0.1:16379 | Override docker-compose.ide.yml hacia 6379 del contenedor. |
| LocalStack | http://localhost:4566 | S3 y SQS locales. |
| OSRM | http://localhost:5000 | Servicio MLD con archivos de Perú preparados. |
| Emulador Android | http://10.0.2.2:8081 y :8080 | 10.0.2.2 permite llegar a los servicios del host. |
| Depuración Java | 127.0.0.1:5005 | Adjuntar al proceso ya iniciado con el script IDE. |

### Instalación nueva: configuración y mapas

1. Conservar la estructura del proyecto y comprobar los requisitos. Ejecutar node tools/entrega_capitulo3/init_local_env.mjs. El helper crea .env desde .env.example solo si no existe y genera aleatoriamente KEYCLOAK_ADMIN_CLIENT_SECRET; si existe, lo conserva. No mostrar el secreto ni reemplazarlo por un valor del informe. La configuración de demostración no constituye configuración productiva.

2. Preparar los mapas si infra/osrm no contiene una preparación compatible: powershell -NoProfile -File tools/entrega_capitulo3/Prepare-OsrmPeru.ps1. El preparador descarga peru-latest.osm.pbf de Geofabrik y ejecuta osrm-extract con perfil car, osrm-partition y osrm-customize con la imagen osrm/osrm-backend, la misma del Compose. El extracto es de aproximadamente 245 MB según la referencia consultada el 27/10; el tamaño puede cambiar. Los archivos generados de más de 1 GB no forman parte de la entrega de fuentes.

El script conserva una preparación marcada como lista, rechaza la regeneración si ya encuentra archivos OSRM y no elimina recursivamente ni sobrescribe mapas previos. Registra imagen, algoritmo MLD y SHA256 del PBF. Si detecta una descarga parcial o datos de procedencia distinta, revisar ese estado antes de repetir en un directorio adecuado; no borrar los datos para forzar una demostración. La página de origen es https://download.geofabrik.de/south-america/peru.html. La preparación fue revisada, pero no ejecutada en la sesión del 27 de octubre.

### Instalación nueva: infraestructura e identidad

3. Iniciar solo las dependencias: docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.ide.yml up -d postgres redis keycloak localstack osrm. Consultar docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.ide.yml ps y esperar disponibilidad de PostgreSQL, Keycloak, Redis, LocalStack y OSRM. El servicio LocalStack monta infra/localstack/init-aws.sh para inicializar bucket y colas de forma idempotente. Un contenedor iniciado no demuestra que el realm o el mapa estén listos.

4. Solo en una instalación nueva de Keycloak, ejecutar powershell -NoProfile -File setup-keycloak.ps1 para crear el realm, clientes, roles y cuentas de demostración. El script restablece contraseñas mediante set-password incluso si una cuenta ya existe: no se ejecuta como mantenimiento de un entorno ya configurado. Si el realm y usuarios ya existen, se omite este paso y se conserva su configuración. Las contraseñas de ensayo no se incorporan al informe como secretos reutilizables.

5. Con el realm ecoroute disponible y .env configurado, ejecutar node tools/setup_identity_service.mjs. El script provisiona o actualiza el cliente confidencial ecoroute-operations-service usando el secreto local y concede los roles realm-management manage-users, view-users y view-realm a su cuenta de servicio. Conserva usuarios y contraseñas existentes y ajusta el cliente móvil a tokens de 600 segundos. Esos tres permisos pertenecen a la cuenta técnica; no son roles de negocio de conductor o jefatura.

6. Iniciar o reiniciar el backend después de configurar el secreto para que cargue el entorno actual. En modo IDE se utiliza el script de arranque del siguiente apartado, que lee .env sin evaluarlo como código. En modo Docker, recrear el contenedor de aplicación para incorporar el secreto, por ejemplo docker compose up -d --build --force-recreate ecoroute-backend ecoroute-web-admin. Debe elegirse un solo modo de aplicación por puerto; no mantener Java/Vite y sus contenedores atendiendo simultáneamente 8081/3000. Flyway aplica las migraciones al arranque.

### Arranque con tres espacios de trabajo y depuración

7. Para el modo usado en la demostración, abrir terminales separadas y ejecutar powershell -NoProfile -File tools/guia_total_ide/Start-EcoRouteIDE.ps1 -Component Backend y powershell -NoProfile -File tools/guia_total_ide/Start-EcoRouteIDE.ps1 -Component Web. El primero selecciona Java 17 y usa Gradle bootRun con perfiles local,ide y depuración JVM; el segundo arranca Vite en 127.0.0.1:3000 con strictPort. En una preparación nueva del panel ejecutar antes npm ci dentro de web-admin.

8. Preparar Android y consultar flutter devices. Si OneDrive bloquea archivos generados, ejecutar node tools/guia_total_ide/prepare_mobile_copy.mjs | Out-Null y después powershell -NoProfile -File tools/guia_total_ide/Start-EcoRouteIDE.ps1 -Component Flutter -Device emulator-5556 -IsolatedAndroidBuild, usando el identificador real del emulador autorizado. La rama aislada verifica fuentes y compila un APK debug; no modifica la lógica del producto. La evidencia del 26/10 conserva 86 hashes de archivos para explicar la correspondencia entre original y copia temporal.

El arranque normal de Flutter requiere flutter pub get dentro de mobile-app y flutter run sobre el emulador elegido con API_BASE_URL=http://10.0.2.2:8081 y KEYCLOAK_BASE_URL=http://10.0.2.2:8080. La compilación correcta no demuestra acceso al servidor: verificar sesión efectiva y datos. No desinstalar ni borrar el almacenamiento de una aplicación que conserve POD pendientes.

9. Abrir EcoRoute_Backend_IDE.code-workspace y adjuntar JVM 5005 al proceso existente. Abrir EcoRoute_Web_IDE.code-workspace para depurar React con Vite ya iniciado. Para Flutter ejecutar powershell -NoProfile -File tools/guia_total_ide/Prepare-FlutterDebugger.ps1 y abrir EcoRoute_Flutter_IDE.code-workspace: la configuración Dart attach usa el archivo privado flutter_service.json con la URI HTTP del servicio, terminada en barra y sin /ws.

El adaptador Dart se conecta directamente a la app ya en ejecución. Pausar, observar pila y continuar demuestra control del depurador; la barra de herramientas por sí sola no basta. Si el APK procede de la copia temporal, inspeccionar sus fuentes cargadas y su correspondencia SHA256; no hacer hot reload desde el árbol original esperando actualizar la copia. La URI autenticada y logs privados de depuración no se incluyen en capturas ni en el documento.

### Crear recursos y vincular conductor en una base nueva

10. Ingresar al panel con la cuenta ADMIN de la instalación. Crear un conductor en Conductores con datos válidos y estado activo; crear un vehículo en Vehículos con placa y capacidades. Conservar los identificadores devueltos por la base, sin suponer conductor 1 o vehículo 1. En Usuarios e identidades seleccionar la cuenta humana que usará el móvil, asignar DRIVER y vincularla al conductor recién registrado. Las cuentas se crean en Keycloak; el formulario de usuarios administra roles, habilitación y vínculo.

11. Cerrar y volver a iniciar sesión cuando se cambien roles o vínculo. En el móvil comprobar que /session/me devuelve el conductor efectivo y que Mis rutas filtra su operación. Si falta el vínculo, corregirlo desde Usuarios; no insertar un driverId fijo en el cliente para evitar la denegación. En una base nueva no existen la ruta 22 ni los pedidos 48–50 del registro anterior.

12. Ejecutar un recorrido mínimo nuevo: registrar pedido sin ruta; confirmar aceptación, dirección y cobertura; crear ruta; asignar el mismo pedido; revisar y aprobar con ADMIN; aceptar desde el conductor; despachar con el operador; registrar POD o no entrega; y consultar resultado, incidencia y BI. Enviar el POD sin red debe mostrar pendiente hasta confirmar recepción; FAILED/RETURNED manuales no usan esa misma cola offline.

### Conservar datos existentes y resolver fallos de arranque

En un entorno ya configurado se conserva .env, no se repite setup-keycloak.ps1 y no se importan schema.sql, scripts populate ni EcoRoute_BD_Completa_V1-V16.sql sobre la base activa. Se inicia infraestructura/aplicación y Flyway aplica solo cambios pendientes. No usar docker compose down -v como reinicio: elimina volúmenes y datos de demostración. El SQL completo se reserva para una base vacía controlada y no sustituye el historial Flyway de una base existente.

| Síntoma | Comprobación y corrección local |
| --- | --- |
| No conecta a PostgreSQL | Revisar 5433 host frente a 5432 interno, perfil local,ide y variables IDE_DB_*; no recrear el esquema para corregir un puerto. |
| Usuarios devuelve indisponible | Revisar cliente de servicio, tres permisos y secreto cargado; reiniciar/recrear el backend después del cambio de entorno. |
| DRIVER sin acceso | Confirmar cuenta habilitada, rol DRIVER, conductor activo y vínculo por subject; renovar sesión. |
| Sin trazado OSRM | Revisar datos MLD, imagen compatible y puerto 5000; identificar fallback Haversine y no confundirlo con recorrido vial. |
| POD pendiente o rechazado | Revisar M06, red y mensaje de negocio; conservar la evidencia y distinguir reintento transitorio de bloqueo. |
| Puerto 3000/8081 ocupado | Elegir modo IDE o aplicación Docker; verificar el dueño del puerto antes de iniciar otra instancia. |

Para aceptar la instalación deben comprobarse salud y petición autenticada, acceso por rol y propiedad, ruta aprobada/aceptada, evidencia y notificación consultables, y resultados de BI coherentes. La revisión de scripts y los tests del 27 de octubre no sustituyen esa ejecución fresca. El E2E del 26 es evidencia complementaria sobre un entorno local previamente preparado; no certifica despliegue productivo, operación empresarial ni UAT firmada.

# CAPÍTULO 4 – PRUEBAS, DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO

## Casos de prueba y resultados obtenidos

## Manual de instalación

## Requisitos de hardware

## Requisitos de software

## Requisitos de contenido

## Manual de instalación paso a paso

## Informes e incidencias

# CONCLUSIONES

# RECOMENDACIONES

# BIBLIOGRAFÍAS